УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

___35_____ сесії ___V_____ скликання

##### Від 28.05.2008 № 535/35

м.Каховка

Про хід виконання Стратегічних планів

дій комунальних підприємств м. Каховки

комунального виробничого управління

„Каховський водоканал” та

комунального підприємства

„Котельщик” на 2007 – 2012 роки

Заслухавши інформацію начальника КВУ «Каховський водоканал» Скорохода В.Д. та директора КП «Котельщик» про хід виконання Стратегічних планів дій комунальних підприємств, затверджених рішенням Каховської міської ради від 28.11.2007 р. № 388/27, міська рада

## ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника КВУ «Каховський водоканал» Скорохода В.Д. та директора КП «Котельщик» Березаня А.П. про хід виконання Стратегічних планів дій комунальних підприємств прийняти до відома.

## 2. КВУ «Каховський водоканал» (Скороход В.Д.) та КП «Котельщик» (Березань А.П.) продовжити виконання заходів, передбачених Стратегічними планами дій комунальних підприємств м. Каховки на 2007-2012 роки

3. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) забезпечити своєчасне фінансування із міського бюджету об’єктів житлово-комунального господарства міста.

4. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на комісію з питань комунально-побутового обслуговування, транспорту і зв’язку  (Погорілий В.І.) та комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Захарченко Г. П.).

Міський голова		                                                   О.П.Карасевич

Інформація

про хід виконання Стратегічних планів дій комунальних підприємств

м. Каховки комунального виробничого управління „Каховський водоканал”

та комунального підприємства „Котельщик” на 2007 – 2012 роки

Рішенням ради від 28.11.2007 р. № 388/27 затверджені Стратегічні плани дій комунальних підприємств м. Каховки комунального виробничого управління „Каховський водоканал” та комунального підприємства „Котельщик” на 2007 – 2012 роки.

Стратегічним планом дій КП «Котельщик» на 2007 рік були передбачені наступні заходи:

1. Заміна теплових мереж (6,45 км) на суму 1494,4 тис.грн. за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

2. Встановлення лічильника теплової енергії на суму 160,0 тис.грн. за рахунок інвестиційної складової тарифу.

Виконання:

1. На заміну теплових мереж було виділено 1382,2 тис.грн. (тобто 92,5% від запланованого). Освоєно 819,2 тис.грн. (тобто 59,3% від виділених коштів), в тому числі на заміну теплових мереж по вулиці Миру – 249,0 тис.грн., по вулиці Першотравневій – 475,2 тис.грн., на заміну теплоізоляції – 95,0 тис.грн.

Всього освоєно 54,8% коштів від запланованого в зв’язку з недостатнім і запізнілим фінансуванням із державного бюджету.

2. Встановлення лічильника теплової енергії не було виконано в зв’язку з тим, що тарифи, в яких передбачені кошти на виконання цього заходу, запроваджені з 01.01.2008р. і у 2007 році не застосовувались.

Стратегічним планом дій КВУ «Каховський водоканал» на 2007 рік були передбачені наступні заходи на загальну суму 709,0 тис.грн.:

1. Роботи на водозаборі, свердловинах 12-336, 12-327 на суму 143,0 тис.грн.

2. Заміна 1,9 км водопровідних мереж міста на суму 50,0 тис.грн.

3. Роботи на КНС-1, 2, 3 на суму 292,0 тис.грн.

4. Модернізація аераційної системи очисних споруд каналізації на суму 38,0 тис.грн.

5. Заміна 1,5 км напірних каналізаційних трубопроводів на суму 91,0 тис.грн.

6. Реконструкція очисних споруд каналізації на суму 95,0 тис.грн.

Виконання:

1. Винесення водопровідної лінії по вул. К.Маркса на суму 19,2 тис.грн.

2. Виконання робіт капітального характеру на очисних спорудах на суму 99,5 тис.грн.

3. Будівництво водопровідної лінії по вул. Козацькій на суму 32,4 тис.грн.

4. Реконструкція 1,16 км мереж водопостачання по вулицях Комунарів, Фрунзе, Д.Любарської на суму 80,0 тис.грн.

5. Ремонт і придбання обладнання на суму 82,1 тис.грн.

6. Реконструкція свердловини в східній частині міста на суму 41,4 тис.грн.

Всього виконано заходів на суму 368,6 тис.грн. (тобто 52,0% від запланованого).

Впродовж періоду реалізації Стратегічних планів дій Дорадчими комітетами, створеними на підприємствах, здійснюється моніторинг виконання заходів.

На сьогодні найважливіші технічні завдання комунальних підприємств полягають у скороченні виробничих витрат за рахунок зменшення споживання енергоносіїв шляхом впровадження енергозберігаючих технологій, модернізації обладнання та скорочення витрат як води так і тепла шляхом заміни або ремонту аварійних ділянок мереж водо-, теплопостачання.

Проблемами в виконанні Стратегічних планів дій є недостатнє фінансування реконструкції об’єктів, передбачених даними Планами за рахунок коштів державного бюджету та недосконалість тарифної політики, що призводить до неможливості підприємств вкладати власні кошти в виконання передбачених заходів.

Начальник відділу

міського господарства                                                  В.П. Нагорний