УКРАЇНА

КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

52  сесії  Y скликання

Від  30.09.2009  № 854/53

м.Каховка

Про хід виконання Програми по запобіганню

та ліквідації випадків підтоплення

території міста поверхневими водами

до 2010 року

Заслухавши інформацію головного архітектора міста Караєву Л.І. “Про хід виконання Програми по запобіганню та ліквідації випадків підтоплення території міста поверхневими водами до 2010 року”, керуючись пунктом 22 частини першої ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію головного архітектора міста Караєвої Л.І. про хід виконання Програми по запобіганню та ліквідації випадків підтоплення території міста поверхневими водами до 2010 року прийняти до відома (додається).

2. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) забезпечити фінансування  Програми по запобіганню та ліквідації випадків підтоплення території міста поверхневими водами до 2010 року,  при формуванні міського бюджету на 2010 рік передбачити кошти на корегування проекту будівництва зливової каналізації міста Каховки. в розмірі 50% від кошторисної вартості корегування даного проекту.

3. Виконавчому комітету міської ради вжити заходів щодо включення переліку робіт міської Програми по запобіганню та ліквідації випадків підтоплення території міста поверхневими водами до 2010 року до загальнодержавної програми  та фінансування даних  робіт за рахунок коштів державного бюджету.

4. Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічної реформи, промисловості, будівництва, торгівлі та розвитку підприємництва (Коняєв В.І.)

Міський голова                                                                     О.П.Карасевич

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми по запобіганню та ліквідації випадків

підтоплення території міста поверхневими водами до 2010 року

1. На сесії каховської міської ради від 01.03.06 р. була прийнята Програма по запобіганню та ліквідації випадків підтоплення території міста поверхневими водами до 2010 року.

Зливові і паводкові води, збираючись на водозбірних площах сільськогосподарських  угідь Каховського району, рухаються у бік Каховського водосховища через резервні землі міста (перспективна забудова) , по існуючій забудові, що завдає шкоди сільськогосподарським культурам, родючому шару сільськогосподарських угідь, існуючій забудові в промислових, селітебних і комунальних зонах, у зелених зонах загального користування , благоустрою і берегоукріпленню. Зливові і паводкові води, змиваючи з полів хімікати наносять непоправний збиток екології міста, в тому числі і водоносним шарам , що використовуються для питного водопостачання.

Існуюча зливова каналізаційна мережа міста розташована тільки в центральній частині міста та у південній промбазі, включаючи ж∕м Свєтлово, не взмозі по своїй пропускній спроможності забезпечити своєчасне і повне скидання води в Каховське водосховище.

В даний час чітко позначилися три напрямки руху зливових і паводкових вод :

1) З водозбірних площ Каховського району , що знаходяться на схід автодороги Каховка – Генічеськ , перехід через вул. Мелітопольську в районі між АЗС ТОВ «Отіма Південь» із гаражним товариством «Схід» із затопленням індивідуальної забудови на початку вул. Мелітопольської, далі – по землях Держлісфонду в Каховське водосховище.

2) З водозбірних площ полів Каховського району починаючи від об′їздної дороги і між автодорогою Каховка- Генічеськ, Семенівське шосе із полів через вул.. Мелітопольську в районі «Агроспецснаб» (перший потік – вул. Суворова, другий потік – західніше огорожі ВАТ «Каховське АТП – 16506».

3) З водозбірних площ Каховського району від  об'їздної дороги і південної промбази між Семенівським шосе і Чаплинським шосе уздовж консервного заводу ЗАТ «Чумак», частина перспективної забудови Y черги ж∕м Свєтлово та існуючої забудови в районі гаражного  товариства «Аеропорт» із подальшим розподілом потоків на три : перший – у район меморіалу «Вічний вогонь» і в Каховське водосховище, другий – через вул. К.Лібкнехта в районі

Перехрестя з пр. Будівельників із підтопленням підземних комунікацій та підвалів багатоповерхової забудови ж/м Свєтлово, а так само прибудинкових територій північніше пр. Будівельників. Частина води проходить по існуючій зливовій каналізації південної промбази – Свєтлово через відстійники в Каховське водосховище, а третій – по вул. К.Лібкнехта і вул. Комінтерну з затопленням частини індивідуальної забудови західного району. Частина води проходить по існуючій зливовій каналізації.

Дана програма розбита на черги :

Перша черга – від очисних споруд до вул. Козацької.

Друга черга – по вул. К.Лібкнехта від вул. Козацької  до вул. Чкалова і до вул. Свердлова.

Третя черга – вул. Свердлова по вул.Чкалова, по вул. Промисловій до вул. Декабристів .

Четверта черга – від вул. Декабристів по вул. Промисловій, по вул. Козацькій і до вул. Мелітопольської  в районі гаражного товариства «Схід».

П′ята черга – будівництво двох насосних і напорного колектора до проектованої магістралі по вул. Чкалова.

В 1996 році проектним інститутом Гідроводхоз розроблений проект будівництва зливової каналізації для всього міста Каховки з будівництвом КНС. Орієнтовний діаметр магістрального з/бетонного трубопроводу 800-1500-2000 мм. Орієнтовна протяжність магістрального трубопроводу 7,65 км.

На даний час потрібно корегування даного проекту , на що потрібні кошти в сумі 750 тис. грн., на будівництво  орієнтовна потреба коштів – 14 млн.грн.

По  даному питанню щодо  виділення коштів з бюджету неодноразово звертались до центральних органів влади.  В Програмі економічного розвитку міста на 2009 рік з міського бюджету передбачені кошти на обслуговування зливової каналізації – 25 тис. грн.

На даний час прокладено з/бетонного трубопроводу діаметром 800 – 2000 мм від площадки заводу ЗБВ до Чаплинського шосе – 2,5 км,  від будинку по вул. К.Лібкнехта, 128 до ЦРЛ – 0,8 км, від ЦРЛ до гаражного товариства – розрив трубопроводу – 0,3 км, від гаражного товариства до очисних споруд – 0,5 км.

Розроблені схеми інженерної підготовки територій, вертикального планування та дощової каналізації шостої та п′ятої черг житлового масиву Свєтлово в складі детальних планів територій шостої та п∕ятої черг житлового масиву Свєтлово.

Комунальним підприємством «Комунальне транспортне підприємство» проведені очисні роботи зливових каналізаційних мереж :

- вул. Луначарського (450 метрів основної труби діаметром 400 мм, 200 метрів труби відгалуження);

- вул. Пушкіна – 150 метрів;

- вул. Жовтнева – 300 метрів;

- вул. Першотравнева – 200 метрів ;

- вул. Освіти – 100 метрів.

Ведуться очисні роботи зливових каналізаційних мереж по вул.. К.Лібкнехта, І.Золіна, пр. Ворошилова. В 2008 році проведені очисні роботи  34 каналізаційних колодязів (триразово)  по вул. Мелітопольській , Пушкіна, І.Золіна, Осєтрова, Набережна, Луначарського, Освіти. За поточний період 2009 року проведені очисні роботи 5 каналізаційних колодязів (триразово)  по вул. І.Золіна, Осєтрова.

Головний архітектор міста                                    Л.І.Караєва