УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

50  сесії  Y скликання

##### Від  22.07.2009  №  827∕50

м.Каховка

Про хід виконання міської програми

«Будівництво житла для

малозабезпечених верств населення»

на період 2008 – 2012 років

Заслухавши інформацію головного архітектора міста Караєвої Л.І. про хід  виконання  міської програми «Будівництво житла для малозабезпечених верств населення» на період 2008 – 2012 років, затвердженої рішенням сесії міської ради від 26.12.2007 р. № 431∕29, керуючись п. 22 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію головного архітектора міста Караєвої Л.І. про хід виконання  міської програми «Будівництво житла для малозабезпечених верств населення» на період 2008 – 2012 років взяти до відома (додається).

2. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) та відділам задіяним у програмі: містобудування та архітектури (Караєва Л.І.), житловому відділу (Некрасова Г.С.) прийняти всі заходи для виконання програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань економічної реформи, промисловості, будівництва , торгівлі та розвитку підприємництва (Коняєв В.І.).

Міський голова                                                                  О.П.Карасевич

КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ІНФОРМАЦІЯ

Про хід виконання  міської програми «Будівництво житла для                 малозабезпечених верств населення» на період 2008 – 2012 років,

затвердженої рішенням сесії міської ради від 26.12.2007 р. № 431/29

Програма «Будівництво житла для малозабезпечених верств населення на період 2008 – 2012 років» спрямована на реалізацію державної політики (ст. 47 Конституції України) щодо забезпечення доступним житлом малозабезпечених верств населення м. Каховки.

Програма  розроблена з урахуванням обласної програми «Будівництво житла для малозабезпечених верств населення» на період 2007-2010 років , затвердженої рішенням сесії Херсонської обласної ради 30 березня 2007 року № 206 , плану  заходів по виконанню цієї програми, які затверджені головою Херсонської облдержадміністрації 3 травня 2007 року.

Основною метою  Програми є проведення соціально – економічних та правових заходів щодо будівництва та придбання доступного житла для малозабезпечених верств населення  за власні кошти зазначеними громадянами за умови надання їм державної підтримки .

Забезпечення житлом мешканців міста залишається найбільш гострою соціальною проблемою. Відсутність гідного помешкання та реальних можливостей населення самостійно покращити свої житлові умови загострює соціальну напругу, знижує демографічну активність, погіршує добробут населення. Станом на 15.07.2009 р. на квартирному обліку перебуває 852 сім′ї, у тому числі 742 – 10 років і більше. Громадяни, які користуються правом першочергового одержання житла – 271 сім'я, громадяни, які користуються правом позачергового одержання житла – 53 сім′ ї . Щороку одержують житло лише  до 1 % сімей, які перебувають у черзі.

З метою реалізації міської програми «Будівництво житла для малозабезпечених верств населення» на період 2008 – 2012 роки  на засіданні містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури обласної державної адміністрації від 15 листопада 2007 року погоджено проект будівництва та  укладено угоду між Каховським міськвиконкомом і підрядною організацією ПП «Південна будівельна група «Дніпро» на будівництво пілотного еталонного 80-квартирного будинку по пр. Будівельників, 18 для  доступного житла загальною площею 3527,48 м2.

По першій черзі будівництва 1- о кімнатних квартир – 28 (загальною     площею – 1192,44 м2   ), 2-х кімнатних квартир - 8 (загальною площею    -    465,16 м2     ),  3-х кімнатних квартир – 4  (загальною площею -   288,88 м2   ).

2

По другій черзі будівництва 1-о кімнатних квартир – 24 (загальною площею  - 24 (загальною площею – 779,52 м 2 ) , 2-х кімнатних квартир - 8 (загальною площею – 391,60 м2 ), 3-х кімнатних квартир - 8 (загальною площею – 521, 12 м2).  Відповідно до розрахунків співвідношення ринкової вартості одного квадратного метра загальної площі житла до запланованої вартості будівництва становить -1,27 . Характеристика опосередкованої вартості спорудження житла по Херсонській області слідуюча :  на 01.01.2008 р. вартість  1 м2  загальної площі квартири житлового будинку  - 3316 грн., на 01.01.2009 р. -  5034 грн.

За період реалізації укладеного договору було виконано великий обсяг підготовчої роботи: повністю одержані всі дозвільні і узгоджувальні документи ( рішення сесії міської ради від 26.07.07 № 315∕23 «Про надання дозволу на збір матеріалів погодження місця розташування об′єкту містобудування , від 28.11.2007 р. № 400/27 «Про погодження місця розташування об'єкту містобудування та надання дозволу на розробку проектів відведення земельних ділянок»); відведена  безоплатно Замовнику в постійне користування земельна ділянка під будівництво доступного житла (рішення сесії міської ради від 26.12.2007 р. № 433∕29 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  юридичній особі у постійне користування») ; виготовлена в повному обсязі проектно-кошторисна документація, одержано позитивний висновок державної експертизи, заключено договір страхування; одержано від інспекції Держархбудконтролю у Херсонській області  дозвіл на виконання будівельних робіт від 22 квітня 2009 р. № 290/2009. Проведена робота не тільки в оформленні дозвільних і узгоджувальних документів, проектування, а також  по облаштуванню будівельного майданчику , його охороні .

На етапі збору дозвільних документів  виникло багато труднощів . Всього на збір документів було витрачено 11 місяців , тільки на одержання  технічних умов ВАТ ЕК «Херсонобленерго» витрачено 5 місяців.

Але головна проблема – це низький рівень платоспроможності малозабезпечених верств населення.  Житловим відділом постійно доводиться інформація до громадян міста Каховки , які перебувають на квартирному обліку про будівництво доступного житла, але при спілкуванні з громадянами головним мотивом відмови від запропонованого шляху покращення житлових умов стає відсутність коштів.   Враховуючи низький рівень платоспроможності малозабезпечених верств населення,  забезпечення їх доступним житлом можливе лише за державної підтримки – як цільової адресної фінансової допомоги, так і пільгового іпотечного кредитування. На даний час продовжується  робота  по формуванню реєстру інвесторів – забудовників та створення фонду фінансування будівництва разом з Херсонською філією ВАТ «Експортно – імпортний банк України».

Враховуючи результати опитування громадян при складанні реєстру забудовників  доступного багатоповерхового  житла , було визначено, що найбільш привабливим проектом залучення коштів населення в будівництво є будівництво індивідуального житла з земельною ділянкою. Тому подальшим

3

якісним розвитком програми «Будівництво житла для малозабезпечених верств населення» на період 2008 – 2012 років, Закону України «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» є затверджена головою обласної державної адміністрації 27.05.2009 р. Концепція розвитку будівництва мікрорайонів індивідуальної котеджної забудови (малоповерхове доступне житло) на період 2010 – 2016 років.

Метою Концепції є поліпшення забезпечення громадян житлом шляхом оптимізації існуючих та затвердження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів підтримки будівництва мікрорайонів  індивідуальної котеджної забудови , передбачається не поодиноке будівництво індивідуальних житлових котеджів, а комплексна забудова-створення мікрорайону як самостійної містобудівної одиниці. В Каховці існує перелік земельних ділянок привабливих для будівництва типових житлових будинків :

- територія YI черги забудови ж∕м Свєтлово (  в межах вул. К.Лібкнехта – вул. Першотравнева – вул. Південна  - пр. Будівельників) площею – 46,5 га;

- територія  Y черги  забудови ж/м Свєтлово  (в межах вул. К.Лібкнехта – вул. Козацька – вул. Леніна – вул.Чкалова площею 56,0 га;

- територія забудови мікрорайону східної частини м. Каховки – 24,4 га..

Виконання заходів Програми постійно контролюється міською радою згідно з рішенням сесії, яким вона затверджена.

Реалізація програми здійснюється міськвиконкомом, який в нормативно – правових питання взаємодіє з управлінням регіонального розвитку , містобудування та архітектури.

Головний архітектор міста                                                Л.І.Караєва