УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

____19______ сесії __VI____ скликання

##### Від  24.11.2011 року   №  319/19

Про хід виконання міської програми

поліпшення екологічного стану та

оновлення зелених насаджень

в місті Каховці “Тополі-2012”

Заслухавши інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про хід виконання Програми «Тополі-2012» в сучасних економічних умовах, керуючись Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про хід виконання Програми «Тополі-2012» в сучасних економічних умовах за 2010 та поточний період 2011 року прийняти до відома (додається).

2. Комунальному підприємству  «Комунальне транспортне підприємство» (Панасюк Д.В.) активізувати роботу по видаленню та оновленню дерев відповідно до заходів Програми «Тополі-2012» та рішень виконавчого комітету з питання видалення зелених насаджень.

3. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) під час формування і затвердження міського бюджету на 2012 рік  в межах наявних фінансових ресурсів передбачати кошти для виконання даної програми.

4. При наданні дозволів заявникам на видалення зелених насаджень відділу міського господарства (Нагорний В.П.) спільно з КП «Комунальне транспортне підприємство» (Панасюк Д.В.) визначати місця для компенсаційного висадження саджанців дерев.

5. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища (Перчиць А.І.) та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Хомінець І.В.).

Міський голова 						О.П.Карасевич

Додаток

до рішення сесії міської ради

від _________ № _______

Інформація

про хід виконання міської програми поліпшення екологічного стану та

оновлення зелених насаджень в місті Каховці “Тополі-2012”

Міська цільова програма «Тополі-2012» спрямована на реалізацію державної та міської політики щодо забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля та виконання обов’язку щодо охорони, раціонального використання та відновлення природних ресурсів.

Основною метою Програми є забезпечення  екологічно безпечних умов проживання населення міста, запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона, раціональне використання та відтворення природних ресурсів. Протягом терміну реалізації Програми необхідно здійснити:

1.  Видалення 400 дерев – тополі.

За звітний період  видалено - 284    дерева (71%  від запланованого) , в т.ч. за:

- 2008 та 2009 роки видалено 93 тополі,

- 2010 та 2011 роки видалено  191 тополю.

2. Омолодження 600 дерев (оновлено 49 дерев – 8,1%) та висадження 4000 саджанців (висаджено 2388 саджанців – 59,7%), але, на жаль, за «високої» культури деяких мешканців міста велику кількість саджанців, особливо у 2008 та 2009 роках, було знищено та понівечено.

На виконання даної програми її виконавцями, якими є міські комунальні та промислові підприємства, інші підприємства, організації та установи незалежно від форм власності, протягом 2010 року та з початку 2011 року здійснено ряд заходів по видаленню старих та аварійних дерев, а також висадженню саджанців молодих дерев. Відповідно до виданих ордерів на території міста Каховки згідно з рішеннями виконавчого комітету Каховської міської ради дерева видалялися на території центральної районної лікарні (51 дерево), вулиці Першотравневій (19 дерев), вулиці  Миру, Чаплинському шосе  та інших ділянках міста. Видалення та омоложення дерев здійснювали працівники КП “КТП”, ПАТ ”КЗЕЗУ”, ВАТ “Каховське АТП-16506”, КВУ “Каховський водоканал”,  “Геліос” та інших підприємств та організацій міста.

Самовільно без дозвільних документів мешканцями міста знесено 3 дерева різних порід. Розслідування даних випадків здійснювали екологи КП «КТП».

У  КП «КТП» розроблена калькуляція на видалення та оновлення зелених насаджень, здійснені розрахунки кошторисної вартості догляду за деревом, кошторисної вартості відновлення зелених насаджень, балансової вартості одного дерева та відновної вартості дерева. Вартість видалення одного дерева за розрахунками складає близько 1,0 тис.грн. Але видалення дерев як у попередні роки так і у 2010-2011 роках носило скоріш епізодичний характер. Основна причина – відсутність коштів в міському бюджеті та складність знесення дерев біля житлових будинків, коли використовується техніка не тільки КП «КТП», а і залучена техніка інших підприємств.  Проблемним залишається питання і погодження актів в обласному управлінні екології (схеми розташування дерев, їх фотографії, встановлення відновлювальної вартості та інше).

Відповідно до затвердженого Постановою Кабміну № 1045 від 1 серпня 2006 року Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах сплата відновної вартості зелених насаджень повинна проводитися згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень. Відповідно до п. 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі реконструкції або капітального ремонту об'єкту благоустрою, знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах, відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами, досягнення деревом вікової межі та ін.. Але у зв’язку з тим, що на даний час в місті  за браком коштів не  проведена інвентаризація зелених насаджень (яку здійснює БТІ або інша спеціалізована організація ) і не має даних стосовно вартості створення, утримання зелених насаджень за попередні роки з урахуванням характеристик, які визначають цінність зелених насаджень, розрахунок відновлювальної вартості зелених насаджень, які знаходяться у задовільному стані, але підлягають видаленню -  не можливо здійснити.

Міською Програмою передбачено, що компенсаційна висадка дерев за погодженням з КП “КТП” повинна здійснюватись на місці видалення та в паркових зонах міста (вулиці Набережна, К.Лібкнехта, Пушкіна, Мелітопольська, пр-т Будівельників, площа біля Школи мистецтв). Для того, щоб саджанці дерев прижилися на місці висадження працівникам КП «КТП» необхідно дбати про них до повного укріплення. Але кошти на підтримання життєдіяльності дерев  в міському бюджеті не передбачені.

Зелені насадження формують ландшафт міста і є місцем повсякденного відпочинку населення. Тому паркові зони нашого міста, а особливо Парк Слави та Дендропарк потребують ландшафтної реконструкції існуючих зелених насаджень, побудови високохудожніх паркових композицій, підбір видів за часом цвітіння та по кольоровій гамі. На черзі розробка саме таких проектів. Вам відомо, що завдячуючи Проекту з реконструкції Набережної у 2009 році виготовлено проект ландшафтного дизайну зони відпочинку на Набережній. Також за рахунок коштів Проекту використано 35,0 тис.грн на озеленення міста, а саме:

- придбано саджанців дерев в кількості 465 шт., на суму 15,0 тис.грн, які висаджено на Набережній міста;

- проведено роботи з омолодження та видалення дерев на території Набережної в кількості 42 шт. на суму 15,0 тис.грн.

Роботи було продовжено і у 2010році. В рамках проведення двомісячника благоустрою та підготовки міста до Травневих свят та 65-ти річчю Перемоги в місті виконано наступне:

- КП «Комунальне транспортне підприємство» проведено роботи по оновленню зелених насаджень набережної міста в кількості 139 дерев (тополя, клен, акація, осокір, горіх),

- на прилеглій території (зелена паркова зона) до монументу «Вічний Вогонь» (2,8 тис.м2) висаджено 63 саджанці широколистого клена (5-ти річні саджанці на суму 12,1 тис.грн.), при цьому відповідно до рішення виконкому від 10.03.2010 р. № 82 видалено 48 багаторічних аварійних дерев (тополя, акація).

Відповідні роботи з благоустрою та озеленення міста здійснювались як комунальними так і іншими підприємствами, установами та органзаціями і протягом 2011 року.

З метою забезпечення повного виконання Програми  поліпшення екологічного стану та оновлення зелених насаджень в місті Каховці “Тополі-2012” під час формування і затвердження міського бюджету на 2012 рік необхідно передбачати кошти для виконання даної Програми.

Виконання Програми розглянуто на засіданні виконавчого комітету у листопаді 2011 року, прийнято відповідне рішення.

Начальник відділу

міського господарства                                                  В.П. Нагорний