КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

35 сесії   VІ  скликання

Від   22.11.2012     № 629/35

м.Каховка

Про хід виконання міської програми

поліпшення екологічного стану та

оновлення зелених насаджень

в місті Каховці “Тополі-2012”

Заслухавши інформацію відділу міського господарства про хід виконання Програми «Тополі-2012» в сучасних економічних умовах, керуючись Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію відділу міського господарства про хід виконання Програми «Тополі-2012» в сучасних економічних умовах за 2011 рік  та поточний період 2012 року взяти до відома (додається).

2. КП «Комунальне транспортне підприємство» (Панасюк Д.В.) активізувати роботу по видаленню та оновленню дерев відповідно до заходів Програми «Тополі-2012» та рішень виконавчого комітету з питання видалення зелених насаджень.

3. Відділу міського господарства (Шимолін М.С.) при наданні дозволів заявникам на видалення зелених насаджень обов’язково визначати місця для компенсаційного висадження саджанців дерев.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пуляєва П.М.

Міський голова 						О.П. Карасевич

Додаток

до рішення міської ради

від                      №

Інформація

про хід виконання міської програми поліпшення екологічного стану та

оновлення зелених насаджень в місті Каховці “Тополі-2012”

Міська цільова програма «Тополі-2012» спрямована на реалізацію державної та міської політики щодо забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля та виконання обов’язку щодо охорони, раціонального використання та відновлення природних ресурсів. Питання про хід виконання програми було розглянуто на засіданні виконавчого комітету 13.11.2012р. (прийнято відповідне рішення).

Основною метою Програми є забезпечення  екологічно безпечних умов проживання населення міста, запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона, раціональне використання та відтворення природних ресурсів. Протягом терміну реалізації Програми необхідно здійснити:

1.  Видалення 400 дерев – тополі.

За звітний період  видалено - 314    дерева (78,5%  від запланованого) , в т.ч. за:

- 2008 та 2009 роки видалено 93 тополі,

- 2010 та 2011 роки видалено  191 тополю,

- 2012 рік видалено 30 тополь.

2. Омолодження 600 дерев (оновлено 85 дерев – 14,2%) та висадження 4000 саджанців (висаджено 2388 саджанців – 59,7%).

На виконання даної програми її виконавцями, якими є міські комунальні та промислові підприємства, інші підприємства, організації та установи незалежно від форм власності, протягом 2010-2011 років та з початку 2012 року здійснено ряд заходів по видаленню старих та аварійних дерев, а також висадженню саджанців молодих дерев. У поточному році відповідно до виданих ордерів на території міста Каховки згідно з рішеннями виконавчого комітету Каховської міської ради дерева видалялися на території стадіону “Авангард”, біля ясла-садка № 6 “Сонечко” та біля окремих будинків, які знаходяться на обслуговуванні КП “Каховська керуюча компанія” та інших ділянках міста. Видалення та омоложення дерев здійснювали працівники КП “КТП”, ПАТ ”КЗЕЗУ”, КП “Каховська керуюча компанія”.

У поточному році на засіданнях виконавчого комітету прийнято рішення про видалення 55 тополь та омолодження 90 тополь. Але у зв'язку з тим, що в літньо-осінній період літьова вишка КП “КТП” знаходиться у розпорядженні КП “Каховська керуюча компанія” для ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків, тому омолодження та видалення дерев здійснено не в повному обсязі. В листопаді 2012 року буде здійснено реконструкцію Парку Слави по вулиці Пушкіна з видаленням та омолодженням старих дерев та за рахунок спонсорської допомоги КФ ТОВ «АТ Каргілл» буде придбано та висаджено 250 саджанців дерев.

У  КП «КТП» розроблена калькуляція на видалення та оновлення зелених насаджень, здійснені розрахунки кошторисної вартості догляду за деревом, кошторисної вартості відновлення зелених насаджень, балансової вартості одного дерева та відновної вартості дерева. Вартість видалення одного дерева за розрахунками складає більше 1,0 тис.грн. Але видалення дерев як у попередні роки так і у 2010-2012 роках носило скоріш епізодичний характер. Основна причина – відсутність коштів в міському бюджеті та складність знесення дерев біля житлових будинків, коли використовується техніка не тільки КП «КТП», а і залучена техніка інших підприємств.  Проблемним залишається питання і погодження актів в обласному управлінні екології (схеми розташування дерев, їх фотографії, встановлення відновлювальної вартості та інше).

З метою повного виконання Програми в наступному році необхідно ввести до штатного розпису КП “Комунальне транспортне підприємства” працівників, функціональними обов'язками яких буде лише робота по знесенню та омолодженню дерев, а в міському бюджеті передбачити відповідні кошти для їх утримання.

Питання, яке потребує вирішення найближчим часом — це проведення інвентаризація зелених насаджень (яку здійснює БТІ або інша спеціалізована організація), для чого необхідно передбачити виділення коштів із міського бюджету.

Міською Програмою передбачено, що компенсаційна висадка дерев за погодженням з КП “КТП” повинна здійснюватись на місці видалення та в паркових зонах міста (вулиці Набережна, К.Лібкнехта, Пушкіна, Мелітопольська, пр-т Будівельників, площа біля Школи мистецтв). Для того, щоб саджанці дерев прижилися на місці висадження працівникам КП «КТП» необхідно дбати про них до повного укріплення. Але кошти на підтримання життєдіяльності дерев  в міському бюджеті не передбачені.

Зелені насадження формують ландшафт міста і є місцем повсякденного відпочинку населення. Тому паркові зони нашого міста, а особливо Парк Слави та Дендропарк потребують ландшафтної реконструкції існуючих зелених насаджень, побудови високохудожніх паркових композицій, підбір видів за часом цвітіння та по кольоровій гамі. Вам відомо, що завдячуючи Проекту з реконструкції Набережної у 2009 році виготовлено проект ландшафтного дизайну зони відпочинку на Набережній. Також за рахунок коштів Проекту використано 35,0 тис.грн на озеленення міста.

Протягом 2010-2012 років роботи з благоустрою та озеленення міста здійснювались як комунальними так і іншими підприємствами, установами та організаціями.

Головний спеціаліст

відділу міського господарства                                                  М.С. Шимолін