УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

___32_____ сесії ___VІ_____ скликання

##### Від 27.09.2011 № 566/32

м.Каховка

Про хід виконання  міської програми

з підвищення безпеки дорожнього руху

в місті Каховці на 2010 - 2012 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про хід виконання  міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху в місті Каховці на 2010 - 2012 роки, затвердженої рішенням Каховської міської ради від 27.01.2010 р. № 971/60,   керуючись  статтями 6, 9 Закону України «Про дорожній рух», Указом Президента України від 20.11.2007р. № 1121/2007 «Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про хід виконання міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху в місті Каховці на 2010 - 2012 роки взяти до відома (додається).

2. КП «Комунальне транспортне підприємство» (Панасюк Д.В.) активізувати роботу по впровадженню заходів, передбачених програмою.

3. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) під час перегляду міського бюджету на 2012 рік за підсумками 9 місяців в межах наявних фінансових ресурсів передбачати кошти для виконання даної програми.

4. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища (Перчиць А.І.) та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Хомінець І.В.).

Міський голова 						О.П. Карасевич

Додаток

до рішення міської ради

від 27.09.2012      № 566/32

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання  міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху в місті Каховці на 2010 - 2012 роки

З метою виконання міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху в місті Каховці на 2010 - 2012 роки, затвердженої рішенням Каховської міської ради від 27.01.2010 р. № 971/60, інформація про хід виконання  міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху в місті Каховці на 2010 - 2012 роки була розглянута на засіданні виконавчого комітету 11.09.2012р. та було прийнято відповідне рішення.

Одночасно з цим виконкомом проводиться певна робота, яка спрямована на поліпшення стану міських доріг та забезпечення безпеки дорожнього руху в місті. Так, на даний час на п’яти перехрестях вулиць з інтенсивним рухом функціонують світлофори, в тому числі на чотирьох з них (перехрестя вулиць К.Лібкнехта — Мелітопольська, К.Лібкнехта — І.Золіна, К.Лібкнехта — Ворошилова, Мелітопольська — Семенівське шосе — К.Цеткін) встановлені світлофори для пішоходів. Біля загальноосвітніх шкіл № 1, 2, 3, 4, 5 влаштовано засоби примусового обмеження швидкості руху («лежачі поліцейські»), щорічно поновлюються дорожні знаки і дорожня розмітка. Здійснюється поточний і капітальний ремонт а/б покриття міських доріг.

Аналіз аварійності в місті Каховці за останні роки показує, що кількість ДТП в місті знижується, але все рівно вона залишається високою. Це зумовлено наявністю численних факторів, серед яких найбільш значущими є: низький рівень дорожньої дисципліни учасників дорожнього руху; недостатній рівень водійської майстерності та забезпеченості транспортного процесу дорогами відповідних параметрів; фактична відсутність системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту і пішоходів у місті та інші.

На засіданні виконавчого комітету 12.01.2010 року рішенням № 1 затверджені графік освітлення вулиць міста на 2010-2015 роки та перелік вулиць міста, на яких в першу чергу необхідно виконати ремонт (реконструкцію, будівництво) доріг і тротуарів.

З метою профілактики дорожньо-транспортних пригод на території обслуговування за 8 місяців 2012 року особовим складом ВДАІ по обслуговуванню адміністративної території Каховського району проведено 16 відпрацювань в місцях скупчення транспортних засобів та людей по вулицях Пушкіна, Леніна, Луначарського, К.Лібкнехта, Мелітопольській та на території Каховської автостанції.

З початку 2012 року складено 299 адміністративних протоколів за порушення Правил дорожнього руху України (проти 5006 протоколів у 2010 році), з них за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння – 40 (проти 329 у 2010 році).

-2-

За минулий рік в місті та районі зареєстровано 93 дорожньо-транспортних пригоди, із них 30 ДТП з потерпілими, в яких травмовано 35 осіб  та 63 ДТП з матеріальними збитками. Найбільш аварійно-небезпечними залишаються вулиці Мелітопольська, К.Лібкнехта, І.Золіна, Ворошилова, Будівельників.

Основними причинами ДТП стали: керування в нетверезому стані, перевищення швидкості, порушення правил обгону, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, недотримання безпечного інтервалу та дистанції.

Згідно з інформацією КП „Комунальне транспортне підприємство” за період дії Програми за рахунок податку з власників транспортних засобів, коштів міського бюджету та субвенції з державного бюджету проведено певну роботу по виконанню завдань Програми по наступних напрямках:

1. Реконструкція вуличного освітлення.

- 2010рік:

побудована лінія паркового освітлення по вул. Набережній — 750 п/м, встановлено  світильників — 22 шт.  (200 тис.грн.);

- 2011 рік:

побудовані лінії вуличного освітлення  довжиною 2560 п/м , на яких встановлено 48 світильників (вул. Л.Чайкіної, вул. Дунаєвського, вул. І.Золіна (від вул. Дніпровської до вул. К.Лібкнехта та від вул. К.Лібкнехта до вул. Леніна), (299 тис.грн.);

- 2012 рік:

планується здійснити реконструкцію ліній освітлення вулиць міста загальною довжиною 2,1 км на суму 248 тис.грн. по вулицях:

- вул. З. Космодемянської (від вул. Декабристів до вул. Невського),

- вул. Белінського (від вул. З.Космодемянської до вул. Космонавтів),

- вул. Кутузова (від вул. З.Космодемянської  до вул. Космонавтів),

- вул. О.Невського (від вул. З.Космодемянської до вул. Космонавтів),

- вул. Герцена (від вул.З.Космодемянської до вул. Мелітопольської).

2. Ремонт асфальтобетонного покриття вулиць міста.

- 2010 рік:

виконаний ямковий ремонт 1689,9 кв.м. доріг та тротуарів на суму 265,423 тис.грн., в тому числі:

1) дорожнє покриття по вулицях Мелітопольській, Першотравневій, К.Цеткін, К.Маркса, І.Золіна, Орджонікідзе, Набережній, Кірова, Леніна, Луначарського, Свердлова, пр-ту Ворошилова, пр-т Будівельників.

2) Дорожне покриття тротуарів по вулицях Леніна та Червоноармійській.

- 2011рік:

поточний ремонт покриттів вулиць Пушкіна та Мелітопольській за рахунок коштів обласного бюджету на суму  785, 2 тис.грн.

-3-

- 2012 рік:

1) виконано капітальний ремонт асфальтобетонного покриття на суму 833,3 тис.грн. по вулицям  :

- вул. Першотравнева (від вул. І.Золіна до ж.м. Свєтлово) — 800 кв.м.;

- вул. Пушкіна (від вул. Леніна до вул. К.Лібкнехта) — 2340 кв.м.;

- вул. К.Лібкнехта (перехрестя з вул. Пушкіна) — 460 кв.м.

2) У 2012році заплановано здійснити поточний ремонт 1097,5 кв.м. а/б покриття міських вулиць на загальну суму 281,44 тис.грн.

На даний час здійснено поточний ремонт а/б покриття на суму 258,4 тис.грн.:

- вул. Червоноармійська — 147,5 кв.м.,

- вул. Мелітопольська — 123 кв.м.,

- вул. Луначарського — 40 кв.м.,

- вул. Леніна — 90 кв.м.,

- вул. Пушкіна — 304 кв.м.,

- вул. Першотравнева — 80 кв.м.,

- вул. К.Маркса — 80 кв.м.,

- вул. Будівельників — 50 кв.м.,

- вул. Набережна — 36 кв.м.

Залишилось відремонтувати вул. І.Золіна та пр-т Ворошилова — 90 кв.м. на суму 23,04 тис.грн.

3.Встановлення та ремонт дорожніх знаків.

Згідно з приписами ДАІ встановлено:

- 2011рік:

10дорожних знаків (5.35.1. - 2 один,2.35.1 - 2 один, 5.28.2 — 1один.,3.3 - 2 один, 5.28.1. - 2один., 3.35 — 1 один. )

- 2012 рік:

9 дорожніх знаків (5.35.2 – 2 один, 1.32 — 1 один, 5.35.1 — 1 один., 5.35.2 — 1 один, 2.3-1 — 1 один., 1.4.3 — 1 один, 1.32 — 2 один.).

4. Розмітка пішохідних переходів та вулиць міста.

- 2011 рік:

поновлені пішохідні переходи і дорожня розмітка  по вулицях Мелітопольській, К.Лібкнехта, пр-ту Ворошилова, Першотравневій, К.Маркса, Пушкіна — 2332 п/м.

- 2012 рік:

поновлені пішохідні переходи і дорожня розмітка  по вулицях  К.Маркса, пр-ту Ворошилова, Першотравневій, Мелітопольській, К.Лібкнехта, Пушкіна — 1436 п/м.

-4-

Також Програмою економічного та соціального розвитку міста та міським бюджетом на 2012 рік передбачено виділення 45,0 тис.грн. на будівництво 4 засобів примусового обмеження швидкості по вулицях І.Золіна та Пушкіна.

Але на даний час проблемними залишаються наступні питання:

- відсутня схема організації дорожнього руху по місту;

- необхідно здійснити роботи по ремонту систем зливової каналізації по вулицях Мелітопольській, Пушкіна, Луначарського, Першотравневій і вирішити питання відведення зливових і талих вод з вул. І.Золіна (ділянка від Семенівського шосе до вул. К.Лібкнехта);

- потребує ямкового ремонту покриття доріг по вулицях Першотравневій, І.Золіна, Червоноармійській, К.Маркса, Орджонікідзе, Спендіарова та інших;

- необхідно поновити горизонтальну дорожню розмітку, виконати ремонт і встановлення дорожніх знаків;

- придбання автомобіля МДКЗ-6 (піскорозкидувач);

- встановлення приладів автоматичного фіксування порушень Правил дорожнього руху на вулицях К.Лібкнехта, Мелітопольська, Леніна, Пушкіна, К.Маркса, І.Золіна, Луначарського, Першотравнева та пр. Ворошилова та інші.

Також керівництву КП “Комунальне транспортне підприємство” на підставі міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху в місті Каховці на 2010-2012 роки при виділенні міським бюджетом відповідних коштів необхідно виступити замовником розробки схеми організації дорожнього руху по вулицях міста та подати її на затвердження міської ради.

Начальник відділу

міського господарства                                         В.П. Нагорний