УКРАЇНА

КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від  13.02.2008р.  № 60

м. Каховка

Про хід виконання рішення виконкому від 13.02.2007р. № 57 “Про затвердження заходів щодо підготовки навчальних закладів до осінньо-зимового періоду 2007/2008 навчального року” та затвердження заходів щодо підготовки навчальних закладів до осінньо-зимового періоду 2008/2009 навчального року.

Заслухавши інформацію начальника відділу освіти міської ради Остроумової Л.М. про виконання заходів відділу освіти щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2007/2008 навчального року, затверджених рішенням виконкому № 57 від 13.02.2007р., виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію начальника відділу освіти Остроумової Л.М. про виконання заходів відділу освіти щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2007/2008 навчального року, затверджених рішенням виконкому № 57 від 13.02.2007р. прийняти до відома (додається).

2. Затвердити заходи відділу освіти щодо підготовки навчальних закладів до осінньо-зимового періоду 2008/2009 навчального року (додаються).

3. Зняти з контролю рішення виконкому № 57 від 13.02.2007р. “Про затвердження заходів щодо підготовки навчальних закладів до осінньо-зимового періоду 2007/2008 навчального року” як в основному виконане.

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вакулич О.Л.

В порядку контролю заслухати інформацію про виконання даного рішення в лютому 2009 року.

Міський голова								О.П.Карасевич

## ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

від ___________ №_____

ЗАХОДИ

щодо підготовки закладів освіти

до осінньо-зимового періоду 2008-2009рр.

| № |  | Заклад | Види робіт |  | Попередня вартість (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Капітальні ремонти. І. Загальноосвітні школи |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЗОШ № 1 | Ремонт туалетів, підлоги |  | 49,0 |
|  |  |  | Ремонт асфальтового покриття |  | 40,0 |
|  |  |  | Встановлення лічильника тепла |  | 21,0 |
| 2 |  | СЗОШ № 2 | Влаштування внутрішнього туалету |  | 20,0 |
|  |  |  | Ремонт відмостки |  | 30,0 |
|  |  |  | Встановлення лічильника тепла |  | 21,0 |
| 3 |  | ЗОШ № 4 | Ремонт внутрішньої системи опалення в спортивному залі |  | 10,0 |
| 4 |  | ЗОШ № 5 | Встановлення лічильника тепла |  | 21,0 |
| 5 |  | Гімназія | Ремонт м’якої покрівлі |  | 32,0 |
| ##### РАЗОМ |  |  |  |  | 244,0 |
| # ІІ. Дошкільні заклади |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ДНЗ № 3 | Встановлення лічильника тепла |  | 21,0 |
| 2 |  | ДНЗ № 4 | Встановлення лічильника тепла |  | 21,0 |
| 3 |  | ДНЗ № 5 | Встановлення лічильника тепла |  | 21,0 |
| 4 |  | ДНЗ № 6 | Ремонт м’якої покрівлі |  | 35,0 |
|  |  |  | Ремонт відмостки |  | 26,0 |
| 5 |  | ДНЗ № 7 | Встановлення лічильника тепла |  | 21,0 |
| ##### РАЗОМ |  |  |  |  | 166,0 |
| ІІІ. Позашкільні заклади |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ДЮСШ | Ремонт м’якої покрівлі та внутрішньої системи опалення |  | 32,4 |
|  |  |  | Встановлення лічильника тепла |  | 21,0 |
| ##### РАЗОМ |  |  |  |  | 53,4 |
| ##### ІУ. Реконструкція закладів |  |  |  |  |  |
| ##### 1 | ##### ЗОШ № 3 |  |  | ##### Системи опалення | ##### 48,6 |
| ##### 2 | ##### ЗОШ № 3 |  |  | ##### Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва котельні | ##### 35,0 |
| ##### 3 | ##### ЗОШ № 4 |  |  | ##### Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва котельні |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  | 83,6 |
| Всього по закладах освіти |  |  |  |  | 547,0 |

КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання рішення виконкому

від 13.02.2007р. № 57

”Про затвердження заходів щодо підготовки навчальних закладів до осінньо-зимового періоду 2007/2008 навчального року“

Рішення виконкому від 13.02.2007р. № 57 “Про затвердження заходів щодо підготовки навчальних закладів до осінньо-зимового періоду 2007/2008 навчального року” знаходилось на контролі відділу освіти.

З місцевого  бюджету були виділені кошти в сумі 150,604 тис.грн. на проведення капітальних ремонтів, а саме:

| - ремонт обладнання автономної котельні гімназії | - 10,0 | тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| - ремонт системи опалення ЗОШ № 4 | - 64,549 | тис.грн. |
| - ремонт покрівлі ЗОШ № 3 | - 35,451 | тис.грн. |
| - ремонт системи опалення ЗОШ № 3 | - 11,0 | тис.грн. |
| - ремонт системи опалення я/с № 6 “Сонечко” | - 9,0 | тис.грн. |
| - ремонт підлоги я/с № 6 “Сонечко” | 20,604 | тис.грн. |
| ВСЬОГО: | 150,604 | тис.грн. |

З бюджету розвитку були виділені кошти в сумі 150,0 тис.грн на проведення реконструкції, а саме:

| - фронтона СЗОШ № 2 | - 30,0 | тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| - системи опалення ЗОШ № 4 | - 49,923 | тис.грн. |
| - туалетів ЗОШ № 3 | - 33,0 | тис.грн. |
| - туалетів ЗОШ № 1 | - 37,077 | тис.грн. |
| ВСЬОГО: | 150,0 | тис.грн. |

Проведені поточні ремонти за бюджетні кошти:

| - сходинкові клітини ДЮСШ | 7,034 | тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| ВСЬОГО: | 7,034 | тис.грн. |
| Поточні ремонти за позабюджетні кошти проведені: |  |  |
| - опалення в я/с № 9 “Оленка” | 2,3 | тис.грн. |
| - підлоги та водопостачання ЗОШ № 1 | 4,6 | тис.грн. |
| ВСЬОГО: | 6,9 | тис.грн |

Виділені кошти не дозволили виконати капітальні ремонти: внутрішніх мереж опалення ЗОШ № 3;  відмостки навколо споруди я/с № 6, ДЮСШ, СЗОШ № 2; покрівлі гімназії ЗОШ № 6, я/с № 6 “Сонечко”;

Начальник  відділу освіти					Л.М.Остроумова