УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

##### Від 10.03.2010 № 79

м. Каховка

Про хід виконання міської програми

поліпшення екологічного стану та

оновлення зелених насаджень

в місті Каховці “Тополі-2012”

Заслухавши інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про хід виконання Програми «Тополі-2012» в сучасних економічних умовах, керуючись Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про хід виконання Програми «Тополі-2012» в сучасних економічних умовах за 2009 рік взяти до відома (додається).

2. Комунальному підприємству  «Комунальне транспортне підприємство» (Панасюк Д.В.) активізувати роботу по видаленню та оновленню дерев відповідно до заходів Програми «Тополі-2012» та рішень виконавчого комітету з питання видалення зелених насаджень.

3. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) під час формування і затвердження міського бюджету на 2010 рік та наступні роки в межах наявних фінансових ресурсів передбачати кошти для виконання даної програми.

4. Відділу міського господарства (Нагорний В.П.) при наданні дозволів заявникам на видалення зелених насаджень обов’язково визначати місця для компенсаційного висадження саджанців дерев.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Календаря І.В.

Міський голова 						О.П.Карасевич

Додаток

до рішення виконкому

від 10.03.2010 № 79

Інформація

про хід виконання міської програми поліпшення екологічного стану та

оновлення зелених насаджень в місті Каховці “Тополі-2012”

Міська цільова програма «Тополі-2012» спрямована на реалізацію державної та міської політики щодо забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля та виконання обов’язку щодо охорони, раціонального використання та відновлення природних ресурсів.

Основною метою Програми є забезпечення  екологічно безпечних умов проживання населення міста, запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона, раціональне використання та відтворення природних ресурсів. За термін реалізації Програми необхідно провести видалення 400 дерев – тополі (за 2008 та 2009 роки видалено 93 тополі – 23%), провести омолодження 600 дерев (оновлено 31 дерево – 5%) та висадити 4000 саджанців (висаджено 2155 саджанців – 53,8%), але, нажаль, за «високої» культури деяких мешканців міста велику кількість саджанців у 2008 та 2009 роках було знищено та понівечено.

На виконання даної програми її виконавцями, якими є міські комунальні та промислові підприємства, інші підприємства, організації та установи незалежно від форм власності, протягом 2009 року здійснено ряд заходів по видаленню старих та аварійних дерев, а також висадженню саджанців молодих дерев та чагарників. Відповідно до виданих ордерів на видалення зелених насаджень на території міста Каховки на основі рішень виконавчого комітету Каховської міської ради було видалено 56 дерев (в т.ч. 53 тополі, 1 акація, 2 шовковиці), та проведено омолодження 18 тополь. Працівниками КП «Комунальне транспортне підприємство» видалено 43 дерева (в основному тополі), іншими організаціями міста видалено 13 дерев різних порід. Самовільно без дозвільних документів мешканцями міста знесено 7 дерев різних порід. Розслідування даних випадків здійснювали екологи КП «КТП».

Як у 2008 році так і у 2009 році виконавчий комітет Каховської міської ради звертався з пропозиціями до окремих депутатів міської ради та підприємців міста щодо проведення робіт по видаленню зелених насаджень, але вагомої підтримки з боку них у вирішенні даного питання до теперішнього часу не отримано.

У 2009 році спеціалісти відділу міського господарства спільно з адміністрацією КП «КТП» вивчали досвід роботи з даного питання КП «Наше місто» міста Нової Каховки, ознайомилися з документацією, яку необхідно оформлювати на знесення та оновлення зелених насаджень. На даний час КП «КТП» розроблена калькуляція на видалення та оновлення зелених насаджень, здійснені розрахунки кошторисної вартості догляду за деревом, кошторисної вартості відновлення зелених насаджень, балансової вартості одного дерева та відновної вартості дерева. Вартість видалення одного дерева за розрахунками складає близько 1,0 тис.грн. Але видалення дерев у 2009 році носило скоріш епізодичний характер. Основна причина – відсутність коштів в міському бюджеті та складність знесення дерев біля житлових будинків, коли використовується техніка не тільки КП «КТП», а і залучена техніка інших підприємств.

За період двомісячника по благоустрою, озелененню та культуроутриманню міста з 12 березня по 8 травня 2009 року знесено 18 аварійних та списаних дерев. В рамках акції Весняної толоки працівниками КП «КТП» висаджено 100 кущів роз, разом з учнями ЗОШ № 1, СЗОШ № 2 та ЗОШ № 5 висаджено 300 саджанців дерев у Піонерському парку, біля Вічного вогню та в сквері на вул. Набережній. Також установами, підприємствами і організаціями, закладами освіти міста висаджено більше 350 саджанців різних порід дерев. Мешканці будинку № 188 по вул.. Мелітопольській висадили та доглядають за 40 садженцями дерев.

Міською Програмою передбачено, що компенсаційна висадка дерев повинна здійснюватись на місці видалення та в паркових зонах міста (вулиці Набережна, К.Лібкнехта, Пушкіна, Мелітопольська, пр-т Будівельників, площа біля Школи мистецтв). Для того, щоб саджанці дерев прижилися на місці висадження працівникам КП «КТП» необхідно дбати про них до повного укріплення. Але кошти на підтримання життєдіяльності дерев як у 2008 році  так і у 2009 році в міському бюджеті не передбачені.

Зелені насадження формують ландшафт міста і є місцем повсякденного відпочинку населення. Але паркові зони нашого міста, а особливо Парк Слави та Дендропарк потребують ландшафтної реконструкції існуючих зелених насаджень, побудови високохудожніх паркових композицій, підбір видів за часом цвітіння та по кольоровій гамі. На черзі розробка саме таких проектів. Завдячуючи Проекту з реконструкції Набережної у 2009 році виготовлено проект ландшафтного дизайну зони відпочинку на Набережній. Також за рахунок коштів Проекту використано 35,0 тис.грн на озеленення міста, а саме:

- придбано саджанців дерев в кількості 465 шт., на суму 15,0 тис.грн, які висаджено на Набережній міста;

- проведено роботи з омолодження та видалення дерев на території Набережної в кількості 42 шт. на суму 15,0 тис.грн.

В зв’язку з тим, що на даний час відсутня методика визначення відновної вартості зелених насаджень (наказ Мінбуду від 14.12.2006р. № 414 скасовано як такий, що підлягав державній реєстрації та не подавався до неї), відділом міського господарства розроблений та виконавчим комітетом затверджений у 2009 році тимчасовий порядок визначення відновної вартості зелених насаджень на території міста Каховки при їх знесенні (рішення виконкому від 10.03.2009р. № 96).

З метою забезпечення повного виконання Програми  поліпшення екологічного стану та оновлення зелених насаджень в місті Каховці “Тополі-2012” фінансовому управлінню  під час формування і затвердження міського бюджету на 2010 рік та наступні роки в межах наявних фінансових ресурсів необхідно передбачати кошти для виконання даної Програми.

Начальник відділу

міського господарства                                                  В.П. Нагорний