УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

##### Від _12.01.2010_____ № _1_______

м. Каховка

Про стан та перспективи

вирішення питання будівництва

і ремонту доріг та освітлення в місті

Заслухавши інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про стан та перспективи вирішення питання будівництва і ремонту доріг та освітлення в місті, виконавчий комітет міської ради

## ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про стан та перспективи вирішення питання будівництва і ремонту доріг та освітлення в місті прийняти до відома.

2. Затвердити графік освітлення вулиць міста на 2010-2015 роки та перелік вулиць міста, на яких в першу чергу необхідно виконати ремонт (реконструкцію, будівництво) доріг і тротуарів.

## 3. КП «Комунальне транспортне підприємство» (Панасюк Д.В.) продовжити роботи з освітлення вулиць міста та по ремонту доріг (додаються).

4. Відділу економіки та розвитку міста (Карасевич Н.О.), фінансовому управлінню міської ради (Гаврилюк К.Я.) при формуванні програми соціального та економічного розвитку міста і міського бюджету на наступні роки враховувати затверджені графік освітлення вулиць міста на 2010-2015 роки та перелік вулиць міста, на яких в першу чергу необхідно виконати ремонт (реконструкцію, будівництво) доріг і тротуарів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Календаря І.В.

Міський голова		                                                   О.П.Карасевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

від _12.01.2010_ № __1_

ПЕРЕЛІК

вулиць міста, на яких в першу чергу необхідно виконати ремонт (реконструкцію, будівництво) доріг і тротуарів

| № | Найменування об’єктів | Орієнтовна вартість тис.грн. | Рік виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капітальний ремонт а/бетонних покриттів. |  |  |
| 1.1 | Вул. Пушкіна (від вул. Свердлова до вул. Луначарського) | 592,0 | 2011 |
| 1.2 | Вул. Мелітопольська (від вул. Луначарського до вул. Енгельса та від вул. Леніна до вул. К.Лібкнехта) | 1500,0 | 2010-2015 |
| 1.3 | Вул. З.Космодем’янської | 120,0 | 2010 |
| 1.4 | Вул. Леніна (від вул. Пушкіна до вул. Мелітопольської) | 232,0 | 2010 |
| 1.5 | Вул. Луначарського (від вул. Мелітопольської до вул. К.Маркса) | 1500,0 | 2010-2011 |
|  | Разом: | 3944,0 |  |
| 2. | Реконструкція і будівництво доріг. |  |  |
| 2.1 | Реконструкція вул. Першотравневої | 2723,8 | 2010-2011 |
| 2.2 | Будівництво проїзда на міському кладовищі | 375,0 | 2010 |
| 2.3 | Вул. Урицького | 360,0 | 2014 |
|  | Разом: | 3458,8 |  |
| 3. | Поточний ремонт доріг і тротуарів. |  |  |
| 3.1 | Ямковий ремонт доріг і тротуарів. Вул. К.Лібкнехта, Мелітопольська, Пушкіна, К.Маркса, Леніна, І.Золіна, Пархоменко, Червоноармійська, Блюхера, Спендірова, Ейдемана. Тротуар по вул. І.Золіна, до міського кладовища, вул. К.Лібкнехта, вул. Набережна - паркова зона | 600,0 | 2010-2012 |
|  | Разом: | 600,0 |  |
|  | ВСЬОГО: | 8002,8 |  |

Начальник відділу

міського господарства                                                        В.П. Нагорний

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

від _12.01.2010_ № __1_

Графік освітлення вулиць міста на 2010-2015 роки

| № | Найменування об’єктів | Встановити світильники | Заміна провода | Орієнтовна вартість робіт, тис.грн. | Рік викона-ння робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Вуличне освітлення по вул. Герцена, Космонавтів, П.Морозова (КТП-18),Ф-2 | ЖКУ-150 9 шт | СІП 2х16 0,740км | 41,017 | 2010 |
| 2. | Вуличне освітлення по с.Соснівка | ЖКУ-150 40 шт | СІП 4х16 6,500км | 292,9 | 2010 |
| 3. | Вуличне освітлення по вул. Шостаковича, Гагаріна, Дунаєвського, Комарова, З.Космодем’янської (ЗТП-32) | ЖКУ-150 13 шт | СІП 2х16 1,042км | 45,614 | 2011 |
| 4. | Вуличне освітлення по вул. Л.Чайкіної, П.Морозова, Тюленіна, У.Громової, Земнухова, Чайковського, Рилєєва, З.Космодем’янської (ЗТП-31) | ЖКУ-150 26 шт | СІП 2х16 2,256км | 97,098 | 2011 |
| 5. | Вуличне освітлення по вул. К.Маркса (від вул. К.Цеткін до вул. Леніна ) | ЖКУ-150 59 шт | СІП 4х16 2,700 км | 182,58 | 2011 |
| 6. | Вуличне освітлення по вул. І.Золіна (ТП-36,ТП-24,ТП-25) (від вул. К.Лібкнехта до Семенівського шосе) | ЖКУ-150 49 шт | СІП 4х16 3,200км | 187,33 | 2012 |
| 7. | Вуличне освітлення по вул. І.Золіна (КТП 11,Ф-2,Ф-3 (від вул. К.Лібкнехта до зони відпочинку) | ЖКУ-150 12 шт | СІП 2х16 0,680км | 59,712 | 2012 |
| 8. | Вуличне освітлення по вул. І.Золіна (КТП-7,Ф-2) | ЖКУ-150 6 шт | СІП 2х16 0,528км | 40,477 | 2012 |
| 9. | Освітлення до ЗАО „Чумак” | ЖКУ-150 12 шт | СІП 1,000км | 29,6 | 2012 |
| 10. | Вуличне освітлення по вул. Кірова, Набережній, К.Маркса, Леніна | ЖКУ-150 63 шт | СІП 4х16 3,600км | 205,109 | 2013 |
| 11. | Вуличне освітлення по вул.Свердлова | ЖКУ-150 20 шт | СІП 4х16 1,100км | 46,758 | 2013 |
| 12. | Вуличне освітлення по вул. Пушкіна (від вул. К.Цеткін до вул. К.Лібкнехта ) | ЖКУ-150 20 шт | СІП 4х16 2,130км | 75,361 | 2013 |
| 13. | Вуличне освітлення по вул. Герцена, Тюленіна, Радіщева, Невського, Лермонтова, 21 Партз’їзду, Чернишевського, У.Громової (КТП-18, Ф-3) | ЖКУ-150 19 шт | СІП 2х16 1,872км | 120,834 | 2014 |
| 14. | Вуличне освітлення по вул. З.Космодем’янської, Невського, Лермонтова, 21 Партз’їзду, Чернишевського (КТП-18, Ф-1) | ЖКУ-150 10 шт | СІП 2х16 0,782км | 45,639 | 2014 |
| 15. | Вуличне освітлення по вул. Луначарського, Урицького | ЖКУ-150 10 шт | СІП 4х16 0,800км | 75,495 | 2014 |
| 16. | Вуличне освітлення по с. „Південне” | ЖКУ-150 81 щт | СІП 4х16 5,500км | 282,63 | 2015 |
| 17. | Вуличне освітлення по вул. Мелітопольській (від ПДУ до вул. Леніна, від вул. Ейдемана до Першотравневої) | ЖКУ-150 46 шт | СІП 4х16 7,360км | 281,401 | 2015 |
| 18. | Вуличне освітлення по ж.м. Свєтлово (внутрішньодворове ) (вул. Ентузіастів, Першотравнева, Будівельників, 417-ї Стр. дивізії, пр. Ворошилова, вул. Жовтнева, К.Лібкнехта) | ЖКУ-150 89 шт | СІП 4х16 6,500 км | 341,6 | 2010- 2015 |
| 19. | Вуличне освітлення (внутрішньодворове ) по центральній та східній частині міста | ЖКУ-150 50 шт | СІП 4х16 2,0 км | 150,0 | 2010- 2015 |
|  | Разом : |  |  | 2601,155 |  |

Начальник відділу

міського господарства                                                        В.П. Нагорний