УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

##### Від 11.10.2011 № 334

м. Каховка

Про хід виконання програми

реформування і розвитку

житлово-комунального господарства

м. Каховки на 2010-2014 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про хід виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Каховки на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням Каховської міської ради від 29.09.2010р. № 1150/72, керуючись  статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про хід виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Каховки на 2010-2014 роки взяти до відома (додається).

2. Комунальним підприємствам в термін до 25.10.2011р. надати виконавчому комітету пропозиції стосовно коригування програми та пропозиції щодо об'єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок бюджетних коштів у 2012 році.

3. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) під час формування і затвердження міського бюджету на 2012 рік  в межах наявних фінансових ресурсів передбачати кошти для виконання даної програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пуляєва П.М.

Міський голова 						О.П. Карасевич

Додаток

до рішення виконкому

від 11.10.2011 № 334

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання   програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Каховки на 2010-2014 роки

На підставі Закону України “Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки” від 11 червня 2009 року №1511-VI рішенням сесії міської ради від 29.09.2010р. № 1150/72 затверджена  програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Каховки на 2010-2014 роки.

Мета Програми полягає в здійсненні заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення його сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу міста Каховки в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

З метою подолання істотних відмінностей у рівнях забезпеченості населення житлово-комунальними послугами, поліпшення їх якості, створення умов для розвитку, оновлення та ефективного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства на виконання Програми протягом 2010-2011 років виконано такі основні заходи.

У сфері утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

В комунальній власності міста знаходиться 188 житлових будинків,  (у яких на даний час 94% квартир приватизовано), в т.ч. на балансі КП “Наш Дім” знаходяться 132 житлових будинки, КП “Житловик Свєтлово” - 56 житлових будинків. Мешканцям житлового фонду міської ради на підставі рішення виконавчого комітету від 15.04.2008р. № 200 “Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” надається мінімально необхідна кількість послуг з утримання будинків. В зв'язку з тим, що вартість послуг не переглядалась з 2008 року на даний час комунальними підприємствами надані попередні розрахунки фактичних витрат на виробництво послуг, які розраховані згідно з діючою Постановою Кабінету Міністрів від 01.06.2011р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”.

В 2010 році виготовлено проектно-кошторисну документацію та здійснено реконструкцію газових мереж житлового масиву Свєтлово по вулицях К. Лібкнехта, Ворошилова, Будівельників, Першотравневій.

КП “Житловик Свєтлово” приступило до виготовлення проектно-кошторисної документації по  реконструкції газових мереж по пр. Ворошилова — вул. 417-ї Стр.дивізії. Одночасно з цим була виготовлена проектно-кошторисна документація для реконструкції внутрішньобудинкових електричних мереж будинків по вул. Ентузіастів, 2, 4а, 4б, 12.

Також в 2010 році місто отримало 2130,0 тис.грн. зі Стабілізаційного фонду нашої держави на виконання наступних заходів:

- 1554,04 тис.грн. на будівництво модульної котельні для опалення ЗОШ № 3 та № 4 (замовником будівництва виступало управління житлово-комунального господарства Херсонської обласної державної адміністрації);

- 232,9 тис.грн. на проведення капітальних ремонтів одинадцяти ліфтів в будинках КП «Житловик Свєтлово» та КП «Наш Дім»;

- 343,06 тис.грн на здійснення капітальних ремонтів покрівель будинків, в яких створені об'єднання співвласників. Це ОСББ «Круглий будинок» (К.Лібкнехта, 128) та ОСББ «Ластівка» (К.Маркса, 132).

Всі роботи виконані своєчасно.

Протягом 2010 року зареєстровано 3 об’єднання співвласників у 4 багатоквартирних будинках. На кінець 2010 року в 13 будинках міста налічувалось 11 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Також в місті своєчасно завершились роботи по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 років. Комунальні підприємства міста за рахунок коштів міського бюджету та власних коштів виконали запланований обсяг робіт по підготовці до зими та 9 жовтня розпочали опалювальний сезон 2010-2011 років. Але відсутність підтримки державного бюджету та відсутність коштів в міському бюджеті 2010 року на проведення капітальних ремонтів покрівель, заміну внутрішньобудинкових систем та інші роботи капітального характеру не дали змоги в повній мірі підготувати будинки до зими (було багато нарікань мешканців багатоквартирних будинків на протікання покрівель, незадовільний стан внутрішньобудинкових мереж водо-, теплопостачання та водовідведення та інше).

Враховуючи недоліки в підготовці до зими в минулому році, Програмою економічного та соціального розвитку і міським бюджетом на 2011 рік передбачено виділення коштів на реалізацію наступних заходів:

1. Реконструкція покрівлі будинку № 30 по вул. Першотравневій — 370,0 тис. грн.

2. Реконструкція газопроводу низького тиску із встановленням ШРП по пр. Ворошилова — 300,0 тис. грн.

3. Капітальний ремонт покрівель будинків  по вул К. Лібкнехта,5 , Леніна, 3 , Леніна, 23 — 272,6 тис. грн.

4. Реконструкція систем електропостачання буд. № 4-а та № 4-б по вул. Ентузіастів — 640,0 тис. грн.

5. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання житлових будинків № 114, 116, 128а по вул. К.Лібкнехта, № 3, 5 по вул. Миру — 120,0 тис.грн.

6. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Першотравневій, 30а, Освіти, 7, Жовтнева, 7, Луначарського, 17) — 270,9 тис.грн. та інше.

На даний час із запланованих робіт невиконаним залишається наступне:

- реконструкція покрівлі будинку № 30 по вул. Першотравневій;

- реконструкція газопроводу низького тиску із встановленням ШРП по пр. Ворошилова (на даний час згідно з розпорядженням управління Держгірпромнагляду по Херсонській області від 26.04.2011р. № 96/36-039 Каховською філією ПАТ “Херсонгаз” припинені роботи з реконструкції газопроводів. Стосовно вирішення даного питання міськвиконком звертався як до управління Держгірпромнагляду, так і до ПАТ “Херсонгаз”. Але на даний час питання залишається невирішеним.);

- капітальний ремонт ліфта по вул. Луначарського, 17.

Одним з аспектів реформування ЖКГ є створення у багатоквартирних будинках ОСББ. З метою реалізації даного завдання працівники виконкому весною поточного року провели 3 інформаційні зустрічі з мешканцями багатоквартирних будинків східної і центральної частин міста та ж/м Свєтлово. З 10 прогнозованих на цей рік ОСББ на даний час зареєстровано 1 ОСББ у будинку № 128 по вул. К.Лібкнехта.

У сфері теплопостачання.

На даний час система теплопостачання міста централізована. Але згідно з оптимізованою схемою теплопостачання міста, яка передбачає закриття віддаленої котельні КП “Котельщик”, виконавчий комітет проводить цілеспрямовану роботу стосовно будівництва автономних котелень для опалення об'єктів соціально-культурної сфери ж/м Свєтлово. Так, у 2010 році побудована модульна котельня для опалення ЗОШ № 3 та № 4. За рахунок коштів міського бюджету та інвестиційної програми ПАТ “ЕК”Херсонобленерго” у поточному році здійснюється реконструкція системи електропостачання будинків з електроплитами по вулиці Ентузіастів, яка дасть можливість переведення квартир мешканців будинків не електроопалення.

У 2011 році виготовлена проектно-кошторисна документація для облаштування автономного опалення закладів освіти, культури та фізичної культури житлового масиву. До кінця року обєкти соціально-культурної сфери (крім ПК “Меліоратор” та спортивної зали відділу культури і спорту) повинні бути забезпеченими опаленням від власних котелень. На черзі — вирішення питання опалення негазифікованих будинків по вул. К. Лібкнехта, 114, 116, 118.

Відсоток квартир, відключених від системи централізованого теплопостачання ж/м Свєтлово складає 55% (було 5494 абоненти, залишилось 2472 абоненти).

Для центральної та східної частини міста передбачається збереження централізованої системи теплопостачання з обєднанням котелень № 1 та 2,  реконструкцією котелень № 3 та 4 КПТМ “Каховтеплокомуненерго”. Але на даний час питання фінансування вказаних заходів (орієнтовна вартість яких становить 17,5 млн.грн.) залишається невирішеним.

У сфері водопостачання та водовідведення.

Водопостачання та водовідведення в місті здійснює комунальне виробниче управління “Каховський водоканал”.

Споживачі забезпечені цілодобово якісною питною водою із 19 артезіанських свердловин. Загальна довжина мережі водопроводу 126,4 км. Середньорічний об’єм споживання води близько 3153,7 тис.м3

Водовідведення каналізаційних вод здійснюють сім КНС, очищення відбувається на очисних спорудах, добова потужність яких становить 16,2 тис.м3. Довжина каналізаційних мереж 60,9 км.

Більшість водопроводів побудовані в середині минулого століття і експлуатуються без належного капітального ремонту та реконструкції. Артезіанські свердловини також потребують реконструкції та ремонту.

За десятки років експлуатації колекторів та КНС обладнання практично не змінювалось (крім часткової реконструкції колектора по вул. Першотравневій та КНС №3). Споруди капітально не ремонтувались. Також потребують реконструкції з впровадженням сучасних технологій і очисні споруди.

Система каналізації та водовідведення характеризується високим споживанням електроенергії, яка є головною статтею витрат у виробництві і складає майже 37-40%.

Адміністрацією КВУ “Каховський водоканал” виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію ВНС станції ІІ-го підйому, направлена до обласного управління ЖКГ, але питання фінансування заходів за рахунок коштів державного бюджету на даний час не вирішено.

Незаплановані витрати понесло КВУ “Каховський водоканал” та міський бюджет на фінансування заходів по ліквідації аваріїї каналізаційного колектору по вул. Першотравневій (320,0 тис.грн.) та аварій на напірному колекторі від КНС №1 та КНС №2. На даний час виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію вказаного колектору, за дорученням Президента України В.Ф. Януковича із державного бюджету виділяється 5,6 млн.грн., вирішено питання співфінансування із міського бюджету (988,2 тис.грн.), замовником по реконструкції напірного колектору виступає обласне управління ЖКГ.

Вказані незаплановані витрати міського бюджету (1308,2 тис.грн.) не дали можливості виконавчому комітету у 2011 році профінансувати заходи, які передбачені Програмою реформування ЖКГ міста, і в першу чергу — ремонту покрівлі, ремонту систем водопостачання та водовідведення, модернізації виробництва та інші.

У сфері благоустрою міста.

У 2010 році виконані наступні заходи з благоустрою міста:

- завершено реконструкцію площі перед монументом «Вічний Вогонь» з укладанням тротуарної плитки на суму 81,664 тис.грн., проведено ремонт парапету набережної міста (100 п/м), реконструкцію з/б плитки, підпорної стінки та парапету на суму 65,3 тис.грн, також проведено ремонт мережі газопостачання до «Вічного Вогню»,

- здійснено реконструкцію площі біля пам’ятника Фрунзе з укладанням тротуарної плитки на суму 39,415 тис.грн., всього 300,0 кв.м.,

- - за рахунок спонсорських коштів виконані роботи по ремонту та укріпленню постаменту Танка та обеліску, що знаходяться в Піонерському парку, який перейменовано в Парк Слави відповідно до рішення сесії міської ради від 28.04.2010 року, де 05.05.2010 р. проведено церемонію поховання останків загиблих воїнів у період Великої Вітчизняної війни з облаштуванням меморіальної пам’ятної плити та надпису (6400 грн., з них спонсорські кошти 5300 грн. (виготовлення тумби, вибиття надпису, 2 гранітні плити),

- в рамках Програми „Відродження історичної та архітектурної  самобутності Каховки міста-легенди, міста-оази в Таврійському степу” проведена реконструкція центральної частини міста – вулиць Набережної, Леніна, К.Маркса. Відремонтована система поливу газонів, реконструйована площа біля пам’ятника Фрунзе з встановленням антивандальних світильників. Відновлено роботу фонтанів: на площі Трудової Слави та фонтану з Лебедями,

- відповідно до запланованих  коштів (200.0 тис.грн) в Програмі соціально-економічного розвитку на 2010 рік проведено реконструкцію освітлення на Набережній міста із встановленням новітніх енергоємних світильників.

- за рахунок спонсорських коштів ЗАТ «АТ Каргілл» виконано капітальний ремонт вулиці Луначарського 1,5 тис.м2  на суму 98,084 тис.грн.,

- виконані роботи по ямковому ремонту доріг на площі 1690,0 м2 на суму 265,4 тис.грн. Відремонтовані наступні вулиці: К.Маркса, Будівельників, Пушкіна, Першотравнева, К.Лібкнехта, Кірова, К.Цеткін, І.Золіна, Орджонікідзе, Леніна, Ворошилова,

Одночасно з цим здійснена реконструкція тротуару по вул. Червоноармійській (від вул. К.Лібкнехта до вул. Осетрова), завершені роботи по реконструкції плиточного покриття біля пам’ятника Фрунзе та реконструкції меморіалу «Вічний вогонь». Відновлено газопостачання меморіалу «Вічний вогонь».

За кошти міського бюджету (71,3 тис.грн.) розроблена проектно-кошторисна документація на рекультивацію 5 га земель та реконструкцію міського полігону твердих побутових відходів (загальна вартість проекту складає 28,8 млн.грн.).

З метою повного освітлення міста працівниками КП «Комунальне транспортне підприємство» складено графік освітлення вулиць міста на 2010-2015 роки та здійснено розрахунок попередньої вартості робіт. Питання стану та перспектив вирішення питання будівництва і ремонту доріг та освітлення в місті розглянуто на засіданні виконкому в січні 2010 року (рішення від 12.01.2010р. № 1).

У 2010 році продовжувалися роботи по відновленню мереж зовнішнього освітлення, загальна протяжність яких становить 22,801 км з 473 одиницями світлоточок. Протягом 2009-2010 років встановлено 133 нових енергозберігаючих світильників, в тому числі 26 в парковій зоні набережної міста.

У поточному році в місті виконаний наступний обсяг робіт з утримання та ремонту міських доріг та благоустрою:

1. Здійснено поточний ремонт 4336,4 кв.м. міських доріг на суму 785,2 тис.грн., у тому числі:

- вул. Пушкіна – 3800 кв.м. на 667,327 тис.грн.,

- вул. Мелітопольська – 536,4 кв.м. на 117,872 тис.грн.

2. Прочищено зливову каналізацію по пр-ту Ворошилова – 173 п/м на суму 31,4 тис. грн. та по вул. Жовтневій – 392 п/м на суму 68,6 тис. грн.

3. Прочищені зливові приймальники – 31шт, в тому числі:

- вул. Першотравнева – 4шт.;

- вул. Освіти – 3шт.;

- пр-т Будівельників – 6шт.;

- вул. Луначарського – 4шт;

- вул. Пушкіна — 4 шт,

- вул. Мелітопольська — 3 шт.,

- вул. Набережна — 7 шт.

4. Проведення реконструкції вуличного освітлення :

- вул. Дунаєвського довжиною 100 п/м, встановлено 2 світильника ЖКУ-150-05У з лампами ДНАТ 150 Вт Е 40 на суму 11,610 тис.грн.

- вул. Л.Чайкіної довжиною 360 п/м, встановлено 4 світильника ЖКУ-150-05У з лампами ДНАТ 150 Вт Е 40 на суму 21,630 тис.грн.

5. Розпочаті роботи по реконструкції вуличного освітлення по вул. І.Золіна (від вул. Першотравневої до вул. Свердлова) довжиною 2,1 км, з світильниками ЖКУ-150-05У з лампами ДНАТ 150 Вт Е 40 – 42 шт.

В звязку з тим, що коштів, виділених місту для здійснення поточного ремонту доріг (за рахунок субвенції з державного бюджету) недостатньо, виконавчий комітет звернувся з листами до голови Херсонської ОДА М.Костяка та  депутата Верховної Ради М.Баграєва з проханням посприяти у виділенні додаткових коштів для здійснення ремонту міських доріг на загальну суму 13,4 млн.грн.

Одним із головних напрямків Програми реформування житлово-комунального господарства є зниження собівартості житлово-комунальних послуг і цього можливо досягти наступними шляхами:

1. Оптимізація структури комунальних підприємств міста: об'єднання теплопостачальних підприємств КПТМ “Каховтеплокомуненерго”  і  КП “Котельщик” та створення на базі КП “Наш Дім” і КП ”Житловик Свєтлово” (які надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій) управляючої компанії.

З метою оптимізації структури комунальних підприємств міста виконавчий комітет Каховської міської ради з квітня поточного року співпрацює з Житлово-комунальним Союзом України (ЖКСУ). Фахівці ЖКСУ ознайомились з роботою комунальних підприємств та вивчили їх фінансово-господарський стан. В свою чергу працівники виконкому вивчили досвід роботи управляючої компанії м. Армянськ АР Крим.

2. Оптимізація витрат на утримання штатного персоналу підприємств за рахунок внутрішнього сумісництва.

3. Використання води теплопостачальними підприємствами на технологічні потреби тільки з власних свердловин.

4. Встановлення лічильників у КПТМ “Каховтеплокомуненерго”,  КП “Котельщик” та КВУ ”Каховський водоканал” на кожному етапі виробництва, транспортування і постачання як теплової енергії так і води.

5. Своєчасне коригування тарифів при кожній зміні вартості складових тарифу.

На виконання завдань Програми розроблені заходи щодо інституціонального, організаційного, нормативно-правового, науково-технічного та фінансового забезпечення виконання завдань програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста.

Щодо фінансового забезпечення Програми, то комунальні підприємства обмежені обсягами надходжень від сплати за тарифами за надані послуги, в яких рентабельність або не закладена, або закладена мінімальна і прибуток в процесі діяльності не покриває додаткових витрат підприємств, викликаних підвищенням рівня мінімальної заробітної плати та цін на енергоносії. Друге джерело фінансування – міський бюджет, також обмежений. За рахунок коштів державного бюджету на даний не профінансовано жодного заходу Програми.

З цієї причини очікуваних результатів від реалізації Програми в повному обсязі досягти не вдалося. Виконавчий комітет міської ради, на який покладено контроль за виконанням Програми, має намір всі намічені до реалізації заходи виконати в наступний період.

Начальник відділу

міського господарства                                                   В.П. Нагорний