УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

##### Від 09.09.2011№ 301

м. Каховка

Про хід виконання  міської програми

з підвищення безпеки дорожнього руху

в місті Каховці на 2010 - 2012 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про хід виконання  міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху в місті Каховці на 2010 - 2012 роки, затвердженої рішенням Каховської міської ради від 27.01.2010 р. № 971/60,   керуючись  статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про хід виконання міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху в місті Каховці на 2010 - 2012 роки взяти до відома (додається).

2. Начальнику відділення ДАІ по обслуговуванню адміністративної території Каховського району (Калюжний С.Є.)  встановити жорсткий нагляд за дотриманням водіями Правил дорожнього руху, технічного стану рухомого складу та комплектації транспортних засобів.

3. КП “Комунальне транспортне підприємство” (Панасюк Д.В.):

3.1. На підставі міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху в місті Каховці на 2010-2012 роки у I-му кварталі 2012 року виступити замовником розробки схеми організації дорожнього руху по вулицях міста.

3.2. Погодити з відділенням ДАІ по обслуговуванню адміністративної території Каховського району місця влаштування засобів примусового обмеження швидкості руху на магістральних вулицях міста (вул. Мелітопольська та К.Лібкнехта та подати пропозиції до виконавчого комітету.

3.3. Згідно з програмою економічного та соціального розвитку міста на 2011 рік:

3.3.1. Встановити в повному обсязі дорожні знаки на вулично-шляховій мережі міста.

3.3.2. Продовжити відновлення штучного зовнішнього освітлення магістральних вулиць міста з метою забезпечення безпеки дорожнього руху в темну пору доби.

3.3.3. Виконати роботи по нанесенню розмітки пішоходних переходів, в першу чергу біля закладів освіти.

4. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) під час формування і затвердження міського бюджету на 2012 рік  в межах наявних фінансових ресурсів передбачати кошти для виконання даної програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пуляєва П.М.

Міський голова 						О.П.Карасевич

Додаток

до рішення виконкому

від 09.09.2011 № 301

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання  міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху в місті Каховці на 2010 - 2012 роки

З метою виконання  міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху в місті Каховці на 2010 - 2012 роки, затвердженої рішенням Каховської міської ради від 27.01.2010 р. № 971/60, виконавчим комітетом  проводиться  певна робота, яка спрямована на поліпшення стану міських доріг та забезпечення безпеки дорожнього руху в місті. Так, за останні роки на п’яти перехрестях вулиць з інтенсивним рухом встановлено світлофори, в тому числі на чотирьох з них встановлені і світлофори для пішоходів. Біля загальноосвітніх шкіл № 1, 2, 3, 4, 5 встановлені засоби примусового обмеження швидкості руху («лежачі поліцейські»), щорічно поновлюються дорожні знаки і дорожня розмітка. Здійснюється поточний і капітальний ремонт а/б покриття міських доріг. Аналіз аварійності в місті Каховці за останні роки показує, що кількість ДТП в місті знижується, але все рівно вона залишається високою. Це зумовлено наявністю численних факторів, серед яких найбільш значущими є: низький рівень дорожньої дисципліни учасників дорожнього руху; недостатній рівень водійської майстерності та забезпеченості транспортного процесу дорогами відповідних параметрів; фактична відсутність системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту і пішоходів у місті та інші.

На засіданні виконавчого комітету 12.01.2010 року рішенням № 1 затверджені графік освітлення вулиць міста на 2010-2015 роки та перелік вулиць міста, на яких в першу чергу необхідно виконати ремонт (реконструкцію, будівництво) доріг і тротуарів.

З метою профілактики дорожньо-транспортних пригод на території обслуговування за 2010 рік особовим складом ВДАІ по обслуговуванню адміністративної території Каховського району проведено 14 відпрацювань в місцях скупчення транспортних засобів та людей по вулицях Пушкіна, Леніна, Луначарського, К.Лібкнехта, Мелітопольській та на території Каховської автостанції. Відпрацювання проводились за участю інспекторів роти ДПС м. Таврійська та взводу супроводження при УДАІ УМВС міста Херсону.

За 2010 рік складено 5006 адміністративних протоколів за порушення Правил дорожнього руху України, з них за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння – 329.

За минулий рік в місті зареєстровано 49 дорожньо-транспортних пригод (проти 59 у 2009 році та 109 у 2008 році), із них 16 ДТП з потерпілими (2009р. – 15, 2008р. – 30), в яких травмовано 18 осіб (2009р. – 12, 2008р. – 30) та 33 ДТП з матеріальними збитками. Найбільш аварійно-небезпечними залишаються вулиці Мелітопольська, К.Лібкнехта, І.Золіна, Ворошилова, Будівельників.

Основними причинами ДТП стали: перевищення швидкості, порушення правил обгону, порушення правил проїзду перехресть, недотримання безпечного інтервалу та дистанції.

Згідно з інформацією КП „Комунальне транспортне підприємство” протягом 2010 року за рахунок податку з власників транспортних засобів та коштів обласного бюджету проведено певну роботу по ремонту та утриманню доріг, благоустрою та озелененню міста. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2005 року № 710 «Про затвердження Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки» щорічно в місті проводиться цілеспрямована робота, спрямована на забезпечення покращання стану міських доріг. Так, за рахунок коштів міського бюджету виконано поточний ремонт доріг на суму 265,0 тис.грн.. За рахунок спонсорських коштів виконаний ремонт вул. Луначарського. За кошти міського бюджету (129,128 тис.грн.) здійснено ремонт тротуарів по вул. Червоноармійській та вул. Леніна. Виконано роботи по грейдування 8 км ґрунтових доріг на суму 20,0 тис.грн., в тому числі силами КП «КТП» - 1,4 км (вул. Портова, П.Морозова, З.Космодемянської, Геологів, Леніна, Урицького).

Виконана дорожня розмітка по вулицях Мелітопольській та К.Лібкнехта на загалну суму 84,0 тис.грн., нанесено 2198 п.м. пішохідних переходів, здійснено фарбування 7 елементів примусового зниження швидкості біля загальноосвітніх шкіл по вулицях К.Маркса, Ворошилова, Першотравневій. Протягом року виконано ремонт 43 дорожніх знаків, відремонтовано 26 автобусних зупинок. Приватними підприємцями побудовані нові зупинки по вул. Пушкіна, Першотравневій, К.Лібкнехта та пр. Ворошилова.

Протягом 2010 року здійснена реконструкція вуличного освітлення на набережній міста. Побудована лінія вуличного освітлення по вул. Комарова (від З.Космодемянської до вул. Радищева). Замінено ламп вуличного освітлення в кількості 225 штук.

Протягом квітня - серпня 2011 року в місті виконаний наступний обсяг робіт з утримання та ремонту міських доріг та благоустрою:

1. Здійснено поточний ремонт 4336,4 кв.м. міських доріг на суму 785,2 тис.грн., у тому числі:

- вул. Пушкіна – 3800 кв.м. на 667,327 тис.грн.

- вул. Мелітопольська – 536,4 кв.м. на 117,872 тис.грн.

2. Прочищення зливової каналізації по пр-ту Ворошилова – 173 п/м на суму 31,4 тис. грн. та по вул. Жовтневій – 392 п/м на суму 68,6 тис. грн.

3. Прочищення зливових приймальників – 21шт, в тому числі:

- вул. Першотравнева – 4шт.;

- вул. Просвіти – 3шт.;

- пр-т Будівельників – 6шт.;

- вул. Луначарського – 4шт;

- вул. Пушкіна — 4 шт.

4. Проведення реконструкції вуличного освітлення :

- вул. Дунаєвського довжиною 100 п/м, встановлено 2 світильника ЖКУ-150-05У з лампами ДНАТ 150 Вт Е 40 на суму 11,610 тис.грн.

- вул. Л.Чайкіної довжиною 360 п/м, встановлено 4 світильника ЖКУ-150-05У з лампами ДНАТ 150 Вт Е 40 на суму 21,630 тис.грн.

5. Розпочаті роботи по реконструкції вуличного освітлення по вул. І.Золіна (від вул. Першотравневої до вул. Свердлова) довжиною 2,1 км, з світильниками ЖКУ-150-05У з лампами ДНАТ 150 Вт Е 40 – 42 шт.

Але на даний час проблемними залишаються наступні питання:

- відсутня схема організації дорожнього руху по місту;

- необхідно здійснити роботи по ремонту систем зливової каналізації по вулицях Мелітопольській, Пушкіна, Луначарського, Першотравневій і вирішити питання відведення зливових і талих вод з вул. І.Золіна (ділянка від Семенівського шосе до вул. К.Лібкнехта);

- не на всіх аварійно-небезпечних перехрестях встановлені світлофори (вул. Пушкіна – вул. Свердлова, вул. Пушкіна – вул. Леніна, вул. Мелітопольська – вул. Луначарського). Необхідно встановити також і пішохідний світлофор на перехресті вулиць Мелітопольській і Свердлова;

- потребує ямкового ремонту покриття доріг по вулицях Першотравневій, І.Золіна, Червоноармійській, К.Маркса, Орджонікідзе, Спендіарова та інших;

- необхідно поновити горизонтальну дорожню розмітку, виконати ремонт і встановлення дорожніх знаків;

- влаштування елементи примусового зниження швидкості на вулиці Пушкіна та Червоноармійській;

- придбання автомобіля МДКЗ-6 (піскорозкидувач);

- встановлення приладів автоматичного фіксування порушень Правил дорожнього руху на вулицях К.Лібкнехта, Мелітопольська, Леніна, Пушкіна, К.Маркса, І.Золіна, Луначарського, Першотравнева та пр. Ворошилова.

Адміністрації КП “Комунальне транспортне підприємство” на підставі міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху в місті Каховці на 2010-2012 роки необхідно виступити замовником розробки схеми організації дорожнього руху по вулицях міста та подати її на затвердження міської ради.

Начальник відділу

міського господарства                                         В.П. Нагорний