КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 05.04.2013 | м. Каховка | № 51-р |
| --- | --- | --- |

Про організацію роботи щодо

підготовки та експлуатації

фізкультурно-оздоровчих та

спортивних споруд міста

у весняно-літній період 2013 року

На виконання наказу Державної служби молоді та спорту України від 18 березня 2013 року № 781 «Про організацію роботи щодо підготовки та експлуатації фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд у весняно-літній період 2013 року», відповідно до наказу управління у справах сім’ї, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації від 25 березня 2013 року № 81-осн «Про організацію роботи щодо підготовки та експлуатації фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд області у весняно-літній період 2013 року», з метою ефективного використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд у весняно-літній період 2013 року, створення необхідних умов для розвитку матеріально-технічної бази, максимального завантаження та утримання об’єктів у належному санітарно-технічному стані, керуючись пунктом 19 частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити план заходів з підготовки та експлуатації фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд міста у весняно-літній період 2013 року (додається).

2. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту (Зубков В.А.), відділу освіти (Шкуро Ю.В.) забезпечити виконання заходів щодо підготовки та експлуатації фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд у весняно-літній період 2013 року відповідно до затвердженого пунктом 1 плану.

3. Рекомендувати підприємствам, організаціям та установам міста, іншим суб’єктам господарювання, які є власниками спортивних споруд і майданчиків, забезпечити виконання заходів щодо підготовки та експлуатації фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд у весняно-літній період 2013 року відповідно до затвердженого пунктом 1 плану.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чернявського В.В.

Міський голова                                                                                              О.П. Карасевич

Затверджено

розпорядження міського голови

05.04.2013 № 51-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та експлуатації фізкультурно-оздоровчих та спортивних

споруд м. Каховки у весняно-літній період 2013 року

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначити стан спортивних споруд, необхідність проведення капітальних та поточних ремонтів. | до 10.04 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, ПАТ «КЗЕСО» (за згодою), Каховська державна технічна школа (за згодою), інші власники спортивних споруд (за згодою) |
| 2 | Провести наради з керівниками спортивних споруд з питань підготовки об’єктів до роботи у весняно-літній період. | до 10.04 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти |
| 3 | Провести технічне обстеження спортивного інвентарю і обладнання, встановленого на спортивних спорудах, в частині його надійності та стійкості | протягом квітня | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, ПАТ «КЗЕСО» (за згодою), Каховська державна технічна школа (за згодою), інші власники спортивних споруд (за згодою) |
| 4 | Привести в належний санітарно-технічний стан фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди за місцем проживання громадян та у містах масового відпочинку населення. | протягом квітня | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, ПАТ «КЗЕСО» (за згодою), Каховська державна технічна школа (за згодою), інші власники спортивних споруд (за згодою) |
| 5 | Вжити заходів щодо відновлення роботи спортивних об’єктів, які не функціонували в зимовий період. | протягом квітня | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, ПАТ «КЗЕСО» (за згодою), Каховська державна технічна школа (за згодою), інші власники спортивних споруд (за згодою) |
| 6 | Забезпечити збереження наявної матеріально-технічної бази, її модернізацію, утримання у належному технічному стані обладнання, спеціального інвентарю для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-реабілітаційної роботи з інвалідами. | постійно | Каховська філія облцентру «Інваспорт» (за згодою), МГСО СРК «Прометей» (за згодою) |
| 7 | Забезпечити належний громадський порядок та безпеку глядачів під час проведення футбольних матчів на стадіонах, спортивно-масових та культурно-видовищних заходів на спортивних спорудах. | постійно | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, ПАТ «КЗЕСО» (за згодою), Каховська державна технічна школа (за згодою), Каховський РВ УМВС України в Херсонській області (за згодою), міське громадське формування з охорони громадського порядку «Щит» (за згодою) |
| 8 | Забезпечити дотримання правил і нормативних актів техніки безпеки, охорони здоров’я, пожежної безпеки і оснащення спортивних об’єктів первинними засобами пожежегасіння та надання первинної медичної допомоги. | постійно | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, ПАТ «КЗЕСО» (за згодою), Каховська державна технічна школа (за згодою), інші власники спортивних споруд (за згодою) |
| 9 | Організувати належний контроль за ефективністю використання та обліком (веденням журналів обліку) завантаження спортивних споруд незалежно від форм власності. Не допускати фактів ліквідації, закриття та перепрофілювання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд | постійно | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, ПАТ «КЗЕСО» (за згодою), Каховська державна технічна школа (за згодою), інші власники спортивних споруд (за згодою) |
| 10 | Створити комісію та провести перевірки готовності спортивних споруд до роботи у весняно-літній період з оформленням відповідних актів готовності спортивних споруд. | до 10.04 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                         В.В.Чернявський