УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

##### Від 09.10.2012 № 357

м. Каховка

Про хід виконання програми

реформування і розвитку

житлово-комунального господарства

м. Каховки на 2010-2014 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про хід виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Каховки на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням Каховської міської ради від 29.09.2010р. № 1150/72, керуючись  статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу міського господарства Нагорного В.П. про хід виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Каховки на 2010-2014 роки взяти до відома (додається).

2. Комунальним підприємствам в термін до 25.10.2012р. надати виконавчому комітету пропозиції стосовно коригування програми та пропозиції щодо об'єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок бюджетних коштів у 2013 році.

3. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) під час формування і затвердження міського бюджету на 2013 рік  в межах наявних фінансових ресурсів передбачати кошти для виконання даної програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пуляєва П.М.

Міський голова 						О.П. Карасевич

Відділ міського господарства

Додаток

до рішення виконкому

від 09.10.2012 № 357

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання   програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Каховки на 2010-2014 роки

На підставі Закону України “Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки” від 11 червня 2009 року №1511-VI рішенням сесії міської ради від 29.09.2010р. № 1150/72 затверджена  програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Каховки на 2010-2014 роки.

Мета Програми полягає в здійсненні заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення його сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу міста Каховки в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

З метою подолання істотних відмінностей у рівнях забезпеченості населення житлово-комунальними послугами, поліпшення їх якості, створення умов для розвитку, оновлення та ефективного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства на виконання Програми протягом поточного року виконано такі основні заходи.

У сфері утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

В комунальній власності міста знаходиться 184 житлових будинків, у яких на даний час 96% квартир приватизовано.

Наприкінці 2011 та початку 2012 років відбулася реорганізація комунальних підприємств міста КП “Житловик Свєтлово” та КП “Наш Дім”, які надавали послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. На підставі Закону України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства України на 2009-2014 роки”, згідно з рішенням сесії міської ради від 27.10.2011р. № 311/18 “Про створення комунального підприємства “Каховська керуюча компанія” Каховської міської ради” було створено нове комунальне підприємство.

На підставі рішення виконкому від 27.12.2011р. № 480 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 14.02.2006р. № 59 “Про порядок визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді міста Каховки” станом на 10 січня 2012 року виконавцями послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, які перебувають у комунальній власності міста було визначено КП “Наш Дім” та КП “Каховська керуюча компанія”. Рішенням виконавчого комітету від 01.02.2012р. № 30 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 14.02.2006р. № 59 “Про порядок визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді міста Каховки” виконавцем послуг    з    утримання    будинків,    споруд    та    прибудинкових   територій,   які

-2-

перебувають у комунальній власності міста з 01.02.2012р. визначено тільки КП “Каховська керуюча компанія”.

У кінці 2011 року та протягом 2012 року виконавчим комітетом переглянуто тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в місті Каховці, які до цього переглядались у 2008 році.

У жовтні 2011 року комунальні підприємства здійснили розрахунки побудинкових тарифів згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 та подали на розгляд виконавчого комітету. Після здійснення перевірки розрахунків проект рішення виконавчого комітету був погоджений з Херсонським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України та згідно з вимогами законодавства про регуляторну політику був опублікований в газеті “Каховська зоря” та на офіційному сайті міста.

Враховуючи звернення мешканців багатоквартирних будинків та з метою зменшення соціальної напруги згідно з дорученням виконавчого комітету економістами КП “Наш Дім” та КП “Житловик Свєтлово” було здійснено новий розрахунок тарифів на послуги з утримання будинків. За рахунок зменшення нормативів витрат на надання послуг та скорочення обсягів надання послуг тариф в середньому було зменшено на 10,4%.

1 лютого 2012 року виконавчим комітетом прийнято рішення № 31 “Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 13.12.2011р. № 413 “Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій””, яким затверджено скориговані тарифи.

Економістами КП “Каховська керуюча компанія” були розраховані скориговані тарифи, які пройшли погодження згідно з вимогами чинного законодавства. Проект рішення виконкому “Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій” було погоджено у Херсонському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України. На даний час діють тарифи на послуги з утримання будинків, які затверджені рішенням виконавчого комітету від 10.07.2012р. № 245 “Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій”, які, незважаючи на зростання розміру мінімальної заробітної плати, вартість матеріалів, електроенергії та інших складових, є не більшими, ніж попередні тарифи.

Програмою економічного та соціального розвитку і міським бюджетом на 2012 рік передбачено виділення коштів на реалізацію наступних заходів:

- реконструкція вуличного освітлення по вулицях міста — 248,0 тис. грн.;

На даний час виготовлена проектна документація та до кінця поточного року буде здійснено будівництво ліній освітлення на вул. Герцена, З.Космодем'янської, Белінського, Кутузова, Невського.

  - - реконструкція покрівлі будинку № 30 по вул. Першотравневій — 470,8 тис.грн.;

  - Роботи з реконструкції покрівлі будинку № 30 по вулиці Першотравневій розпочаті.

-3-

  - - капітальний ремонт системи освітлення з встановленням антивандальних світильників — 51,0 тис.грн.;

  - Вирішені питання щодо початку робіт з капітального ремонту системи освітлення прибудинкових територій житлових будинків в центрі міста з встановленням антивандальних світильників, але початок робіт стримує проведення платежів через державне казначейство..

  - - капітальний ремонт 9 ліфтів — 333,9 тис.грн.

  - Виконано капітальний ремонт 2 ліфтів у будинках по вул. Луначарського, 15 та 17 і двох ліфтів по вул. Пушкіна, 71. Згідно з графіком до кінця 2012 року буде здійснено капітальний ремонт 5 ліфтів будинку № 29 по вул. Першотравневій.

  - - реконструкція системи диспетчеризації ліфтів — 28,8 тис.грн.;

  - Здійснено реконструкцію системи диспетчеризації ліфтів будинків по вул. 417-ї Стр.дивізії, 63, вул. К.Лібкнехта, 112, вул. Ентузіастів, 2, 12 на загальну суму 28,8 тис.грн.

  - - розробка схеми оптимізації роботи системи водопостачання — 134,0 тис.грн.;

  - - реконструкція систем електропостачання будинків № 2 та № 12 по вул. Ентузіастів — 882,0 тис. грн.  та видатки на будівництво автономних котелень для опалення об'єктів соціально-культурної сфери ж/м Свєтлово.

  - Роботи виконуються. Згідно затверджених графіків будівництво автономних котелень буде завершено до початку опалювального періоду 2012-2013 років.

  - Завершуються роботи по реконструкції систем електропостачання будинків по вул. Ентузіастів, 4а, 4б та роботи з реконструкції газопроводів ж/м Свєтлово (пр. Ворошилова).

Одним з аспектів реформування ЖКГ є створення у багатоквартирних будинках ОСББ. Протягом 2012 року зареєстровано 5 об’єднань співвласників у 5 багатоквартирних будинках. На даний час в 20 будинках міста налічується 18 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

У сфері теплопостачання.

На даний час система теплопостачання міста централізована. Але згідно з оптимізованою схемою теплопостачання міста, яка передбачає закриття віддаленої котельні КП “Котельщик”, виконавчий комітет проводить цілеспрямовану роботу стосовно будівництва автономних котелень для опалення об'єктів соціально-культурної сфери ж/м Свєтлово. Так, у 2010 році побудована модульна котельня для опалення ЗОШ № 3 та № 4. За рахунок коштів міського бюджету та інвестиційної програми ПАТ “ЕК”Херсонобленерго” у поточному році здійснюється реконструкція системи електропостачання будинків з електроплитами по вулиці Ентузіастів, яка дасть можливість переведення квартир мешканців будинків не електроопалення.

В зв'язку з переведенням об'єктів соціально-культурної сфери міста на автономне опалення виконавчий комітет всі зусилля та фінансові можливості як у 2011 так і у 2012 році направив на будівництво 6 автономних котелень для закладів освіти, культури та фізичної культури, які розташовані у ж/м Свєтлово. На даний час ведуться роботи з будівництва котелень. До  початку  опалювального

-4-

періоду 2012-2013 років котельні повинні бути здані в експлуатацію. На черзі — вирішення питання опалення негазифікованих будинків по вул. К. Лібкнехта, 114, 116, 118.

Відсоток квартир, відключених від системи централізованого теплопостачання ж/м Свєтлово складає 59,4% (було 5896 абонентів, залишився 2391 абонент), по центральній та східній частині міста — 34,5% (було 3870 абонентів, залишилось 2535 абонентів).

Для центральної та східної частини міста передбачається збереження централізованої системи теплопостачання з об'єднанням котелень № 1 та 2,  реконструкцією котелень № 3 та 4 КПТМ “Каховтеплокомуненерго”  (орієнтовна вартість яких становить 17,5 млн.грн.). Програмою економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області до 2014 року передбачено  об'єднанням котелень № 1 та 2 м. Каховки, але на даний час питання фінансування вказаних заходів залишається невирішеним.

На 3-х котельнях КП “Котельщик” встановлені засоби комерційного обліку відпуску теплової енергії:

- парова котельня (основна) — вузол обліку теплової енергії на відпуск;

- модульна котельня  дитячого   будинку “Радість” (вул. Ентузіастів, 8) - “Суперком-01”;

- автономна котельня (вул. Першотравнева, 27б) - “Суперком-01”.

На всіх п'яти котельнях КПТМ “Каховтеплокомуненерго” за рахунок коштів підприємства встановлені  прилади обліку теплової енергії.

На даний час теплопостачальними підприємствами оформлені та подані документи до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг на подовження термінів дії ліцензій.

У сфері водопостачання та водовідведення.

Водопостачання та водовідведення в місті здійснює комунальне виробниче управління “Каховський водоканал”.

Споживачі забезпечені цілодобово якісною питною водою.

Водовідведення каналізаційних вод здійснюють сім КНС, очищення відбувається на очисних спорудах, добова потужність яких становить 16,2 тис.м3. Довжина каналізаційних мереж 60,9 км.

Більшість водопроводів побудовані в середині минулого століття і експлуатуються без належного капітального ремонту та реконструкції. Артезіанські свердловини також потребують реконструкції та ремонту.

За десятки років експлуатації колекторів та КНС обладнання практично не змінювалось (крім часткової реконструкції колектора по вул. Першотравневій та КНС №3). Споруди капітально не ремонтувались. Також потребують реконструкції з впровадженням сучасних технологій і очисні споруди.

В зв'язку з великими обсягами необхідних коштів для впровадження заходів Програми виконавчий комітет неодноразово звертався до Херсонської обласної державної адміністрації, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації,      Державного      управління      охорони      навколишнього

-5-

природного середовища в Херсонській області з проханням щодо включення вказаних заходів до обласних програм. На даний час Програмою стабілізації екологічного стану навколишнього природного середовища та підвищення рівня соціально-економічного розвитку Херсонської області “Екологія-2015” передбачена реконструкція очисних споруд м. Каховка (орієнтовна загальна вартість 82,8 млн.грн.) та будівництво очисних споруд зливової каналізації міста (орієнтовна загальна вартість 56,1 млн.грн.). Також реконструкція очисних споруд  КВУ "Каховський водоканал" передбачена Програмою економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області до 2014 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 29.02.2012р. № 395.

Одночасно повідомляємо, що виконком своїм листом від 09.02.2012 р. № 02-10/594 звернувся до народного депутата України М.Г.Баграєва з проханням посприяти у виділенні коштів із державного бюджету на ці цілі.

Адміністрацією КВУ “Каховський водоканал” виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію ВНС станції ІІ-го підйому, направлена до обласного управління ЖКГ, але питання фінансування заходів за рахунок коштів державного бюджету на даний час не вирішено.

  - На підставі вимог Кабінету Міністрів України виділення коштів із державного бюджету на реконструкцію та капітальні ремонти об'єктів водопровідно-каналізаційних господарств модливе тільки за умови наявності  оптимізованої схеми централізованого водопостачання. Тому КВУ «Каховський водоканал» уклало договір на  створення і передачу науково-технічної продукції по розробці оптимізованої схеми централізованого водопостачання міста з Південною філією ВАТ “УкрНДІінжпроект”.

  - Кошти в сумі 134,0 тис.грн. передбачені Програмою економічного та соціального розвитку міста та міським бюджетом на 2012 рік. На даний час здійснено оплату авансу в розмірі 40,0 тис.грн. Схема буде розроблена до кінця поточного року.

У сфері благоустрою міста.

З початку року виконаний наступний обсяг робіт з утримання та ремонту міських доріг та благоустрою:

- здійснено капітальний ремонт 3600 кв.м. а/б покриття міських вулиць на суму 833,3 тис.грн. по вулицях Першотравневій (від вул. І.Золіна до ж/м Свєтлово), Пушкіна (від вул. Леніна до вул. К.Лібкнехта), К.Лібкнехта (перехрестя з вул. Пушкіна);

- здійснено поточний ремонт 1097,5 кв.м. міських доріг на суму 281,4 тис.грн.; у тому числі по вулицях Червоноармійській, Мелітопольській, Луначарського, Леніна, Пушкіна;

- у квітні виконано грейдування вулиць Комінтерна, Ливарної, Тургенєва, Леніна;

- прочищені 20 зливових приймальників по вулицях Ейдемана, Набережній, Леніна, Пушкіна, Луначарського;

- замінено 135 ламп на лініях вуличного освітлення;

-6-

- виконана розмітка дорожніх переходів — 1873,2 п/м.

На даний час виготовлена проектна документація та до кінця поточного року буде здійснено будівництво ліній освітлення на вул. Герцена, З.Космодем'янської, Белінського, Кутузова, Невського.

З метою оперативного вирішення питань покосу трави вздовж вулиць, прибирання вулиць як від сміття так і від снігу у вересні поточного року на сесії міської ради було позитивно вирішено питання виділення 244,0 тис.грн. із міського бюджету КП “КТП” для придбання комунальної машини і косарки.

Одним із головних напрямків Програми реформування житлово-комунального господарства є зниження собівартості житлово-комунальних послуг і цього можливо досягти наступними шляхами:

1. Оптимізація структури комунальних підприємств міста.

2. Використання води теплопостачальними підприємствами на технологічні потреби тільки з власних свердловин.

4. Встановлення лічильників у КП “Котельщик”, КПТМ “Каховтеплокомуненерго” та КВУ ”Каховський водоканал” на кожному етапі виробництва, транспортування і постачання як теплової енергії так і води.

5. Своєчасне коригування тарифів при кожній зміні вартості складових тарифу.

Також важливим аспектом реформування житлово-комунального господарства є створення обєднань співвласників багатоквартирних будинків і утримання та обслуговування одно-, дво- та триповерхових будинків власниками будинків.

На виконання завдань Програми розроблені заходи щодо інституціонального, організаційного, нормативно-правового, науково-технічного та фінансового забезпечення виконання завдань програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста.

Щодо фінансового забезпечення Програми, то комунальні підприємства обмежені обсягами надходжень від сплати за тарифами за надані послуги, в яких рентабельність або не закладена, або закладена мінімальна і прибуток в процесі діяльності не покриває додаткових витрат підприємств, викликаних підвищенням рівня мінімальної заробітної плати та цін на енергоносії. Друге джерело фінансування – міський бюджет, також обмежений. За рахунок коштів державного бюджету на даний не профінансовано жодного заходу Програми. З цієї причини очікуваних результатів від реалізації Програми в повному обсязі досягти не вдалося.

Виконавчий комітет міської ради, на який покладено контроль за виконанням Програми, має намір всі намічені до реалізації заходи виконати у наступний період.

Начальник відділу

міського господарства                                                   В.П. Нагорний