УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

##### Від 14.08.2012 № 280

м. Каховка

Про проект Програми поліпшення

екологічного стану та зменшення

техногенного навантаження в

місті Каховці «Екологія-2015»

Розглянувши Проект програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження в місті Каховці «Екологія-2015», керуючись ст.ст. 6, 15 Закону України “Про охорону навколишнього середовища”, статтею 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити Проект програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження в місті Каховці «Екологія-2015», що додається.

2. Відділу міського господарства (Нагорний В.П.) винести проект програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження в місті Каховці «Екологія-2015» на розгляд сесії міської ради.

3. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради П.М. Пуляєва.

Міський голова						О.П. Карасевич

Відділ міського господарства

Схвалено

рішення виконавчого комітету

14.08.2012  № 280

ПРОЕКТ

Міська програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження в місті Каховці

“Екологія-2015”

І. Загальна характеристика Програми

| 1. | Підстава для розроблення Програми | Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Відділ міського господарства Каховської міської ради |
| 3. | Терміни реалізації Програми | 2012- 2015 роки |
| 4. | Джерела фінансування Програми | Державний бюджет, кошти обласного та міського бюджетів у межах наявних фінансових ресурсів та інші джерела фінансування (позабюджетні - кошти підприємств, установ та організацій різних форм власності та фізичних осіб) |
| 5. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього | 201092,9 тис.грн. |

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Сучасний екологічний стан навколишнього середовища має бути стабілізований, а природоохоронні заходи мають бути спрямовані на підвищення рівня соціально-економічного розвитку міста Каховки. Міська комплексна цільова програма „Екологія – 2015” (далі -Програма) спрямована на реалізацію державної та міської політики щодо забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля та виконання обов’язку щодо охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

Забезпечення екологічної стабільності, охорона навколишнього природного середовища, поліпшення умов проживання населення є складовою частиною економічного і соціального розвитку міста.

Розроблення Програми обумовлено існуванням екологічних проблем,  вирішення яких або зменшення їх негативного впливу потребує значних коштів та часу. Без такої Програми фінансування природоохоронних заходів буде провадитися дуже повільно.

Забруднення водних (поверхневих і підземних) об’єктів

Водопостачання.

Водопостачання та водовідведення в місті здійснює комунальне виробниче управління “Каховський водоканал”.

Споживачі забезпечуються цілодобово якісною питною водою із 20 артезіанських свердловин. Загальна довжина мережі водопроводу 126,4 км. Середньорічний об’єм споживання води близько 3153,7 тис.м3

Водовідведення каналізаційних вод здійснюють сім КНС, очищення відбувається на очисних спорудах, добова потужність яких становить 16,2 тис.м3.

Середньорічний обсяг очищення стічних вод становить 2041,9 тис.м3. Довжина каналізаційних мереж 60,9 км.

Більшість водопроводів побудовані в середині минулого століття і експлуатується без належного капітального ремонту та реконструкції, водопровідні мережі амортизовані і не забезпечують герметичність водопроводів. Артезіанські свердловини потребують реконструкції та ремонту.

На підприємстві повільними темпами ведеться робота з упровадження сучасних технологій. Це призводить до високих витрат енергоносіїв.

Водовідведення.

Система водовідведення складається із самопливних каналізаційних мереж, напірних колекторів та 7 каналізаційних насосних станцій. Довжина каналізаційних мереж 60,9 км.

За десятки років експлуатації колекторів та КНС обладнання практично не змінювалось (крім часткової реконструкції колектора по вул. Першотравневій та КНС № 3), а споруди капітально не ремонтувались.

Роботи по реконструкції колектору по вул. Першотравневій загальною довжиною 1,1 км необхідно завершити. Також існують проблеми на напірному каналізаційному колекторі, дві нитки якого проходять від КНС № 3 до очисних споруд.

Термін перебування в експлуатації КНС становить від 18 до 38 років.

Потребують капітального ремонту будівельні частини КНС № 1, 2.

Аварійне скидання стоків на всіх насосних станціях відсутнє.

Очисні споруди.

Очисні споруди м. Каховки розташовані на відстані 4 км. від міста і займають площу 10 га.

Пропускна спроможність очисних споруд 16 тис.м3/добу. Вони приймають та очищують стічні води від населення, промислових, державних та комерційних підприємств та організацій міста. Очищені стічні води по напірному колектору потрапляють у Каховське водосховище.

Система каналізації та водовідведення характеризується високим споживанням електроенергії.  Електроенергія є головною статтею витрат у виробництві і складає 37 – 40 %.

Проблемні питання:

- на даний час необхідно здійснити реконструкцію очисних споруд з використанням сучасних технологій;

- необхідно здійснити будівництво очисних споруд зливової каналізації;

- вирішити питання підключення будинків с. Південне та с. Сосновка до комунальних каналізаційних мереж.

Основні проблемні питання поводження з твердими побутовими відходами.

Вивезення та утилізацію твердих побутових відходів здійснює КП „Комунальне транспортне підприємство”. Середньорічний обсяг утилізації становить 42,2 тис.м3 обсяг вивезення ТПВ  від населення -11,25 тис.м3.

Утилізація відходів проводиться на полігоні ТПВ.

Вивезення ТПВ здійснює КП “Комунальне транспортне підприємство” чотирма автомобілями з контейнерів та п’ятьма автомобілями – збірниками сміття з приватного сектору. Термін експлуатації автомобілів перевищує 15 років, що спричиняє часті технічні несправності.

Збір та вивезення ТПВ здійснюється за графіком з комунального сектору щоденно, а з приватного – два рази на тиждень. Кількість абонентів по вивозу ТПВ складає 32,5 тис., або 86% (комунальний сектор – 21,2 тис. абонентів або 65,2%, приватний сектор – 11,3 тис абонентів або 34,8%).

Збирання ТПВ виконується з 42-ох контейнерних майданчиків в комунальному секторі, на яких встановлено 187 контейнерів для збирання твердих побутових відходів, та 9 контейнерів встановлено на підприємствах та закладах, з якими укладені окремі договори на вивезення ТПВ.

Утилізація ТПВ проводиться на міському полігоні. Загальний об’єм вивезення ТПВ на міський полігон складає 41,6 тис.м3 (у тому числі силами підприємства 17,4 тис.м3), самовивіз підприємств та осіб – 24,2 тис.м3. Сортування твердих побутових відходів не здійснюється.

Середня відстань від пунктів збору ТПВ до міського полігону – 9,4 км.

Крім вивезення та утилізації твердих побутових відходів підприємство виконує послуги по вивезенню рідких нечистот.

Збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, організовується згідно з розробленими схемами та графіками за умови укладання договорів між спеціалізованим підприємством та «виробником» відходів. Окремого полігону для таких відходів, а також роздільного збирання їх компонентів на території міста немає. Роздільне збирання корисних компонентів відходів почали впроваджувати в кінці 2011 року. На даний час встановлено 15 контейнерів для роздільного збирання корисних компонентів відходів. На підставі договору КП «Комунальне транспортне підприємство» з ЧП «Славутич» на переробку вторинної сировини окремо здається макулатура, бите скло, пластикові пляшки та металобрухт. За 2011-2012 роки комунальним підприємством зібрано і здано вторинної сировини на 4640 грн. (пляшки пластикові — 273 кг, склобій — 452 кг, макулатура — 297 кг, металобрухту на суму 3998 грн.). Програмою економічного та соціального розвитку міста на 2012 рік передбачено придбати 37 контейнерів на суму 75,0 тис.грн.

Котлован на полігоні твердих побутових відходів міста був побудований на підставі робочого проекту “Реконструкція полігона твердих побутових відходів”. Проект отримав позитивний висновок комплексної державної експертизи № 29 Е2005 від 24.10.2005р.

У 2006 році розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду шляхом заміни цільового призначення Каховській міській раді площею 18,34 га, розташованої в Каховському районі землі державної власності в межах Малокаховської сільської ради площею 17,48 га, Любимівської сільської ради площею 0,86 га. Також розроблений паспорт місця видалення відходів, погоджений в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області від 04.12.2008 року. За кошти міського бюджету (71,3 тис.грн.) розроблена проектно-кошторисна документація на рекультивацію 5 га земель та реконструкцію міського полігону твердих побутових відходів (загальна вартість проекту «Реконструкція  міського  полігона ТПВ в м.Каховка» складає 28,8 млн.грн.). Вартість першої черги реконструкції полігону становить 13,524 млн.грн. і включає в себе риття котловану, вертикальне планування, будівництво огорожі, інженерних мереж, дороги та пожежних резервуарів, благоустрій та інше. Виконавчий комітет звертався з листами як до голови Херсонської обласної державної адміністрації і голови Херсонської обласної ради, так і до управління охорони навколишнього природного середовища Херсонської області та голови постійної комісії Херсонської обласної ради з питань агропромислового комплексу і земельних відносин та екології стосовно вирішення питання фінансування будівництва І-ї черги полігону. Але це питання до теперішнього часу не вирішено. Реконструкція міського полігону передбачена Програмою стабілізації екологічного стану навколишнього середовища та підвищення рівня соціально-економічного розвитку Херсонської області “Екологія-2015” (рішення Херсонської обласної ради від 20.04.2011р. № 158).

Утримання зелених насаджень в місті.

Кількість зелених насаджень у місті щорічно зменшується. Значно збільшилася кількість зелених насаджень, які підлягають знесенню у зв’язку з їх незадовільним станом. Санітарна обрізка існуючих насаджень проводиться в неповному обсязі. Не проведено інвентаризацію зелених насаджень та не визначено всіх балансоутримувачів об'єктів благоустрою зеленого господарства комунальної власності.

На сьогодні площа загальноміського користування складає 248,0 га зелених насаджень.

Причиною  погіршення стану зелених насаджень є  фізіологічне старіння  дерев, які потребують заміни за віком, недостатність бюджетних коштів на утримання об’єктів зеленого господарства, відсутність міського спеціалізованого підприємства зеленого будівництва, а також відсутність належного догляду підприємств, установ та організацій за зеленими насадженнями, які знаходяться на прилеглих до них територіях.

Стан зеленої зони міста викликає занепокоєння. В історичній частині міста відсоток аварійно небезпечних дерев становить 40%. Насадження в названих районах міста потребують негайного формування крони, обрізки сухих, хворих і пошкоджених гілок, що становить 90%  від загальної кількості дерев. Насадження вулиць (К.Маркса, Леніна, Набережна, Кірова, Пушкіна, Мелітопольська, Петровського, Орджонікідзе, Пархоменка, П.Осіпенко, І.Золіна, Спендіарова, Червоноармійська, К.Лібкнехта, Ворошилова, Будівельників, Першотравнева) потребують негайного формування крони, обрізки сухих та пошкоджених гілок, знесенню сухостійних дерев.

Зелені насадження формують ландшафт міста, є місцем повсякденного відпочинку населення, вони покращують природне середовище, є природними біофільтрами води і ґрунтів, акумулюють техногенні  викиди.

Саме тому необхідні довгострокові комплексні заходи, які б включали підбір асортименту, оновлення існуючих насаджень і створення нових ландшафтних парків, скверів і зеленої зони житлових масивів з використанням стійких видів і форм деревних і чагарникових рослин.

Значне місце займають насадження на вулицях, внутрішньоквартальних проїздах, майданах. У системі озеленення міста вони виконують не тільки   санітарно-гігієнічні функції, але в той же час є місцем тимчасового відпочинку населення.

Санітарно-захисні насадження за межами територій промислових підприємств у місті майже відсутні. На території міста існує Дендропарк, який використовується як місце відпочинку, незважаючи на те, що цей масив не впорядкований.

Наведена характеристика дозволяє стверджувати, що основними недоліками існуючої системи зелених насаджень є:

- нерівномірність розподілу і мала забезпеченість зеленими насадженнями загального користування;

- наявність насаджень, що потребують проведення ландшафтної реконструкції;

- недостатня кількість санітарно-захисних насаджень.

Захист атмосферного повітря.

Аналіз щорічних статистичних даних рівня забруднення атмосферного повітря міста показує, що обсяг викидів забруднюючих речовин залежить   від обсягів промислового виробництва підприємств та кількості транспортних засобів. Головними забруднювачами атмосфери є  ВАТ «Чумак», ЗАТ «АТ Каргілл», ВАТ «Петропласт», ВАТ «Будмайстер»,  ВАТ «Сільгоспагрегат», ВАТ «КЗЭСО», КП «Котельщик», КПТМ «Каховтеплокомуненерго», тощо. Обсяг забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря усіма видами транспорту також  зростає.

IІI. Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є формування систематизованого переліку заходів, спрямованих на досягнення позитивних результатів у галузі охорони довкілля в місті, забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення, запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона, раціональне використання та відтворення природних ресурсів.

Для досягнення цієї мети необхідно провести ряд заходів щодо зменшення забруднення довкілля стічними водами, раціонального водокористування, охорони поверхневих вод, вирішення проблеми розташування нового  міського полігону ТПВ, збереження та відновлення зелених зон, зменшення негативного впливу підприємств міста на довкілля, підвищення рівня екологічної свідомості  мешканців міста, проведення виховної роботи щодо охорони навколишнього природного середовища.

Основні завдання Програми:

- зменшення техногенно-антропогенного тиску на довкілля міста;

- відновлення природного середовища в місті;

- забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення.

Програма розрахована на 4 роки, виконання її заходів передбачається протягом 2012-2015 років.

ІV. Основні заходи щодо реалізації Програми

Для стабілізації екологічного стану навколишнього середовища та зменшення техногенного навантаження в місті необхідно здійснити заходи щодо реалізації Програми (додаються) за такими основними напрямками: охорона поверхневих і підземних вод; охорона повітря; відновлення та збереження зелених насаджень; недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами; природоохоронна, просвітницька та виховна діяльність.

V. Організація та контроль за виконанням заходів

Виконавцями Програми є міські комунальні та промислові підприємства, інші підприємства, організації та установи незалежно від форм власності.

Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну депутатську комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища.

Організацію виконання заходів Програми, відповідно до своїх повноважень, здійснюють структурні підрозділи виконавчого комітету Каховської міської ради.

У період дії Програми, відповідний відділ один раз на рік готує інформацію про хід її виконання в поточному році. На початку року міська рада заслуховує звіт про виконання Програми в минулому році. В І кварталі 2016 року  на розгляд міської ради виноситься звіт про виконання Програми за весь період.

VІ. Джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, обласного і міського бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища, а також коштів підприємств, установ та організацій різних форм власності та фізичних осіб. Орієнтовний обсяг фінансування, необхідний для виконання Програми у 2012-2015 роках, становить 201092,9 тис.грн.

Щороку обсяги фінансування заходів Програми уточнюються у межах наявних фінансових ресурсів, після чого подаються бюджетні запити для врахування при підготовці проектів відповідних бюджетів.

Головними розпорядниками бюджетних коштів, які виділятимуться на виконання заходів Програми, є структурні підрозділи виконавчого комітету Каховської міської ради відповідно до своїх функцій.

# VІІ. Очікувані результати від виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу зменшити техногенно-антропогенний тиск на довкілля, стабілізувати стан навколишнього середовища, що є передумовою підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону та якості життя населення.

У ході та по завершенні реалізації Програми очікується:

- збільшення об’ємів очищення стічних вод;

- зменшення або повна ліквідація площ відведених під розташування мулових карт ;

- упорядкування полігону ТПВ, запровадження системи сортування та утилізації відходів з найменшою шкодою для навколишнього природного середовища;

- збільшення кількості абонентів КП «КТП», які мешкають в приватному секторі, на 1700 чоловік;

- забезпечення належного екологічного стану рекреаційних зон міста Каховки (Дендропарк, Сосновий ліс);

- збільшення кількості зелених насаджень не менше 2500 шт. шляхом розбиття та реконструкції парків, скверів, газонів.

# VІІІ. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області.

Учасники (співрозробники) Програми щороку до 20 січня, наступного за звітним періодом, надають відділу міського господарства Каховської міської ради звіт про хід виконання ними заходів Програми. Відділ надає постійній депутатській комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища  узагальнену інформацію до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, а заключний звіт про  результати реалізації Програми – до 01 березня 2016 року.

Додаток

до міської програми поліпшення екологічного стану

та зменшення техногенного навантаження

в місті Каховці “Екологія-2015”

Заходи міської програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного

навантаження в місті Каховці “Екологія-2015”

| № з/п | Найменування Заходів | Потуж-ність | Строк виконання | Обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | у т.ч. по роках: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Розділ І . Недопущення забруднення довкілля неочищеними стічними водами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкція очисних споруд | 16,2 тис.куб.м стічних вод за добу | 2012-2015 | 82800,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 22800,0 | Державний, обласний, міський бюджети | Виконком міської ради, КВУ «Каховський водоканал» |
| 1.2 | Будівництво очисних споруд зливової каналізації м. Каховки |  | 2012-2015 | 56120,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14120,0 | Державний, обласний, міський бюджети | Виконком міської ради, КП «Комунальне транспортне підприємство” |
| 1.3 | Будівництво каналізаційних мереж з КНС селища Сосновка | 2,2 км | 2012-2015 | 2340,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 840,0 | Державний, обласний, міський бюджети | Виконком міської ради, КВУ «Каховський водоканал» |

| 1.4 | Будівництво каналізаційних мереж з КНС селища Південне | 2,4 км | 2012-2015 | 2550,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1050,0 | Державний, обласний, міський бюджети | Виконком міської ради, КВУ «Каховський водоканал» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по пр. Ворошилова | 0,5 км | 2013 | 560,0 | - | 560,0 | - | - | Державний, обласний, міський бюджети | Виконком міської ради, КВУ «Каховський водоканал» |
|  | Всього розділу |  |  | 144370,0 | 35000,0 | 35560,0 | 35000,0 | 38810,0 |  |  |
| Розділ 2. Недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкція міського полігону ТПВ в м. Каховці (перша черга) | 300 тис.м3 | 2013-2015 | 13524,0 | - | 4500,0 | 4500,0 | 4524,0 | Державний, обласний, міський бюджети | Виконком міської ради, КП «КТП» |
|  | Всього по розділу |  |  | 13524,0 | - | 4500,0 | 4500,0 | 4524,0 |  |  |
| Розділ 3. Недопущення забруднення підземних вод та забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Будівництво двох обвідних ліній водоводу в районі селища Південне | 1,3 км | 2012-2015 | 940,0 | 340,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Державний, обласний, міський бюджети | Виконком міської ради, КВУ «Каховський водоканал» |
| 3.2 | Будівництво артезіанської свердловини на перехресті вулиць Пушкіна — 8-го Березня | 2,9 тис.куб.м/добу | 2013 | 380,0 | - | 380,0 | - | - | Державний, обласний, міський бюджети | Виконком міської ради, КВУ «Каховський водоканал» |
| 3.3 | Реконструкція водопровідних мереж Д100-150 мм, в тому числі: | 2,5 км | 2013-2015 | 375,0 | - | 165,0 | 110,0 | 100,0 | Державний, обласний, міський бюджети | Виконком міської ради, КВУ «Каховський водоканал» |
|  | - вул. Мелітопольська | 0,8 км | 2013 | 165,0 | - | 165,0 | - | - |  |  |
|  | - вул. Блюхера | 0,9 км | 2014 | 110,0 | - | - | 110,0 | - |  |  |
|  | - вул. Спендіарова | 0,8 км | 2015 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |  |  |
| 3.4 | Реконструкція розподільчих водопровідних мереж Д50мм | 12,3 км | 2012-2015 | 825,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 225,0 | Державний, обласний, міський бюджети | Виконком міської ради, КВУ «Каховський водоканал» |
|  | Всього по розділу |  |  | 2520,0 | 540,0 | 945,0 | 510,0 | 525,0 |  |  |
| Розділ 4. Озеленення міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведення інвентаризації існуючих зелених насаджень в місті, декоративних насаджень та відтворення нових зелених масивів на території Дендропарку та парку в західній частині міста (прибережна зона) |  | 2012-2015 | 2000,0 | 250,0 | 400,0 | 400,0 | 950,0 | Державний, обласний, міський бюджети | Виконком міської ради, КП «КТП» |
| 4.2. | Санітарні вирубки сухих та аварійних дерев |  | 2012-2015 | 400,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 170,0 | Міський бюджет, кошти бюджетних підприємств, організацій , установ | Виконком міської ради, керівництво підприємств, організацій , установ |
| 4.3. | Проведення відновлення зелених зон |  | 2012-2015 | 500,0 | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ФОНПС, міський бюджет, кошти підприємств | Виконком міської ради, керівництво підприємств, організацій , установ |
| 4.4. | Забезпечення санітарної очистки рекреаційних зон міста та підвищення екологічної безпеки Дендропарку |  | 2012-2015 | 400,0 | 70,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | Державний, обласний бюджети ФОНПС | Каховський лісове господарство, КП «КТП», партійні організації, керівництво підприємств, установ |
|  | Всього по розділу |  |  | 3300,0 | 400,0 | 760,0 | 760,0 | 1380,0 |  |  |
| Розділ 5 . Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану річок, водойм та підземних вод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Підтримання санітарного стану водоохоронної зони р. Дніпро, ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  | 2012-2015 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Міський бюджет, фонд охорони навколишнього природного середовища у складі міського бюджету (ФОНПС) | Виконком міської ради, КП «КТП» |
|  | Всього по розділу |  |  | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| Розділ 6 . Зменшення шкідливого впливу промислових підприємств, об’єктів теплоенергетики та транспорту на атмосферне повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Підтримання у належному стані автомагістралей та проїзної частини вулиць, в тому числі: | тис.м2 | 2012-2015 | 27062,9 | 1482,9 | 8300,0 | 8430,0 | 8850,0 | Державний, міський бюджети | Виконком міської ради, КП «КТП» |
|  | - капітальний ремонт доріг, - поточний ремонт доріг, - очищення зливової каналізації, - грейдування, - поточне утримання | - | 2012 | 1482,9 | 833,3 281,404 99,996 10,0 258,2 | - | - | - |  |  |
|  | - капітальний ремонт доріг, - поточний ремонт доріг, - нанесення розмітки, - встановлення світлофорів, - поточне утримання | - | 2013 | 8300,0 | - | 6150,0 400,0 250,0 300,0 1200,0 | - | - |  |  |
|  | - капітальний ремонт доріг, - поточний ремонт доріг, - нанесення розмітки, - поточне утримання | - | 2014 | 8430,0 | - | - | 6150,0 480,0 300,0 1500,0 | - |  |  |
|  | - капітальний ремонт доріг, - поточний ремонт доріг, - очищення зливової каналізації, - поточне утримання | - | 2015 | 8850,0 | - | - | - | 6150,0 600,0 400,0 1700,0 |  |  |
| 6.2. | Реконструкція котелень № 1 та № 2 (об'єднання в одну) м. Каховки | об'єкт | 2012-2015 | 6200,0 | - | 3000,0 | 3200,0 | - | Державний, обласний, міський бюджети | Виконком, КПТМ “Каховтеплокомуненерго” |
| 6.3. | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (АЗС, котельні та ін.) шляхом їх модернізації | - | 2012-2015 | 4000,0 | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Міський бюджет, власні кошти підприємств, установ та організацій міста | Виконком міської ради, підприємства, установи та організації міста |
|  | Всього по розділу |  |  | 37262,9 | 3982,9 | 11800,0 | 12130,0 | 9350,0 |  |  |
| Розділ 7. Природоохоронна просвітницька та виховна робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Організація та здійснення робіт із екологічної освіти, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи |  | 2012-2015 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ФОНПС | Міськвиконком, відділ освіти, відділ культури та туризму |
| 7.2 | Організація та проведення установами освіти, культури, громадськими організаціями природоохоронних акцій, конкурсів тощо, нагородження переможців призами |  | 2012-2015 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ФОНПС, інші джерела | Міськвиконком, відділ освіти, відділ культури та туризму, громадські організації |
| 7.3 | Придбання законодавчої, нормативної та просвітницької природоохоронної літератури |  | 2012-2015 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ФОНПС, інші джерела | Міськвиконком, відділ освіти, відділ культури та туризму |
|  | Всього по розділу |  |  | 36,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |  |
|  | РАЗОМ |  |  | 201092,9 | 39951,9 | 53594,0 | 52929,0 | 54618,0 |  |  |

Начальник відділу

міського господарства							                       	В.П. Нагорний