УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

##### Від 10.04.2012 № 111

##### м. Каховка

Про підсумки роботи комунальних

підприємств міста в опалювальний

сезон 2011-2012 рр. і завдання по

підготовці до опалювального сезону

2012-2013 рр.

Заслухавши інформацію керівників комунальних підприємств міста  про роботу очолюваних ними підприємств в опалювальний період 2011-2012 рр. виконком відмічає, що незважаючи на скрутний фінансовий стан колективи комунальних підприємств провели роботу по підготовці до опалювального періоду та опаленню споживачів на задовільному рівні. В цілому населення міста, крім випадків аварійних ситуацій в житловому масиві, було забезпечено теплом. Аварійні ситуації оперативно ліквідовувались.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Вважати роботу комунальних підприємств міста по забезпеченню населення теплом задовільною. Вказати керівникам теплопостачальних та житлово-комунальних підприємств на недоліки в роботі по підготовці і  проведенню опалювального сезону.

2. Щотижнево проводити засідання штабу по підготовці міста до опалювального сезону, на яких заслуховувати керівників комунальних підприємств про виконання заходів по підготовці підприємств до зими та виконану роботу по укладенню договорів і збору коштів з населення за надані послуги.

3. Керівникам комунальних підприємств в термін до 15.04.2012р. розробити та затвердити заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період.

-2-

4. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) забезпечити своєчасне фінансування комунальних підприємств в обсягах, передбачених міським бюджетом на 2012 рік.

5. Керівникам теплопостачальних підприємств:

- взяти під персональну відповідальність питання розрахунків підприємства за спожитий у опалювальному періоді 2011-2012 років природний газ та вжиття заходів щодо забезпечення повних (100%) розрахунків в термін до 01.07.2012р.;

- розробити та затвердити графіки реструктуризації заборгованості за спожиту воду;

- забезпечити оснащення котелень засобами обліку відпуску теплової енергії згідно з графіком;

- в термін до 15 серпня поточного року з метою виконання вимог Закону України „Про житлово-комунальні послуги” надати пропозиції до виконавчого комітету Каховської міської ради щодо приведення у відповідність тарифів на теплопостачання з урахуванням змін цін на енергоносії та розміру мінімальної заробітної плати;

- відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378, в термін до 20 квітня поточного року надати копії розпорядчих документів щодо підготовки до опалювального періоду до Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії;

- з метою покращення фінансового стану продовжити роботу по проведенню зборів з мешканцями багатоквартирних будинків за участю представників житлово-комунальних підприємств з питання погашення заборгованості за отримані послуги.

6. Керівнику КП “Каховська керуюча компанія” (Рубан С.М.):

- з метою недопущення фактів несвоєчасної подачі тепла та питної води в квартири мешканців міста взяти під особисту відповідальність та забезпечити виконання затверджених заходів щодо підготовки внутрішньобудинкових систем опалення і водопостачання (в т.ч. заміна та прочищення непрацюючих стояків і відновлення ізоляції в підвальних приміщеннях), враховуючи при цьому заявки минулого сезону. В термін до 25 вересня 2012 року отримати акти готовності до роботи в опалювальний період. Про виконання цього пункту надавати письмову інформацію до відділу міського господарства (Нагорний В.П.) щотижня;

- в термін до 01 жовтня поточного року забезпечити виконання   робіт по капітальному та поточному ремонту покрівель.

7. КВУ “Каховський водоканал” (Коняєв В.І.):

1) забезпечити встановлення приладів технологічного обліку воду на артезіанських свердловинах підприємства згідно з затвердженим графіком;

-3-

2) взяти під особистий контроль розробку та подання на затвердження міській раді схеми оптимізації роботи системи водопостачання міста.

8. Для забезпечення безперебійного опалення загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 3 та № 4 від модульної котельні начальнику відділу освіти (Шкуро Ю.В.) до 01.09.2012р. забезпечити підготовку систем опалення вказаних шкіл до роботи в опалювальний період 2012-2013 років.

9. Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету в межах бюджетних призначень та за рахунок спонсорської допомоги підготувати підпорядковані заклади до осінньо-зимового періоду 2012-2013 років.

10. Рекомендувати Каховській філії ПАТ “Херсонгаз” забезпечити підготовку газового обладнання бюджетних котелень, які знаходяться на балансі філії, до початку опалювального періоду 2012-2013 років.

11. Керівникам комунальних підприємств забезпечити виконання вимог Закону України „Про житлово-комунальні послуги” в частині укладення договорів на надання житлово-комунальних послуг населенню.

12. Начальникам відділів освіти (Шкуро Ю.В.), культури і туризму (Матросова І.О.), сім'ї, молоді та спорту (Зубков В.А.) в термін до 01 жовтня поточного року вирішити питання будівництва та введення в експлуатацію автономних котелень для опалення підпорядкованих об'єктів ж/м Свєтлово.

13. Відділу міського господарства разом з комунальними підприємствами розробити додаткові заходи по підготовці комунальних підприємств та об'єктів соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовому періоді 2012-2013 років та винести на розгляд виконавчого комітету у травні поточного року.

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пуляєва П.М.

Міський голова                  		                         О.П. Карасевич

Відділ міського господарства

Додаток до рішення виконавчого

комітету Каховської міської ради

від 10.04.2012         № 111

ІНФОРМАЦІЯ

про роботу комунальних підприємств міста

в опалювальний період 2011-2012рр.

З метою забезпечення споживачів теплом в осінньо-зимовий період 2011-2012 років комунальні підприємства міста своєчасно завершили роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду. За рахунок коштів міського бюджету та власних коштів комунальні підприємства виконали запланований обсяг робіт по підготовці до зими та 25 жовтня розпочали опалювальний сезон 2011-2012 років.

Теплопостачальні підприємства міста в міжопалювальний сезон 2011 року провели певну роботу з мешканцями міста з метою повного погашення заборгованості за послуги теплопостачання за попередній опалювальний сезон 2010-2011 років.

Опалювальний сезон в місті розпочався вчасно і колективи теплопостачальних підприємств провели роботу по опаленню будинків міста на задовільному рівні, за винятком аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах будинків ж/м Свєтлово ( в тому числі і по причині заміни лежаків до 6 листопада у будинку № 3 по вул. Жовтневій).

Аварійні ситуації на магістральних теплопроводах міста теплопостачальними організаціями усувались своєчасно та оперативно.

Тарифи на послуги з централізованого опалення для бюджетних організацій та інших споживачів як для КП «Котельщик» так і для КПТМ «Каховтеплокомуненерго» були переглянуті відповідно у листопаді та грудні 2011 року, але вже на момент перегляду вони не були економічно-обгрунтованими. Тарифи для населення не переглядались взагалі. Тому теплопостачальні підприємства зазнали певних фінансових труднощів як з об’єктивних причини (підвищення вартості енергоносіїв) так і з того, що населення звикло сплачувати сезонні тарифи впродовж року. Також однією з причин є недостатня робота виконавчої служби по стягненню заборгованості згідно з судовими рішеннями. Все це не дало змогу теплопостачальним підприємствам своєчасно сплачувати за природний газ ДК „Газ Україна” і оплата була проведена на рівні 33,0%. Борг на 01.04.11р. по КП „Котельщик” – 4599,3 тис.грн. (відсоток оплати склав 28,8%), по КПТМ „Каховтеплокомуненерго” – 5141,1 тис.грн. (відсоток оплати – 36,5%).

Також дуже великою проблемою в теплопостачанні міста є встановлення систем індивідуального опалення.

Станом на 01.03.2012 року із 5961 абонентів КП „Котельщик” (ж/м Свєтлово) відключились від центрального опалення та встановили автономне 3501 абонентів (58,7%). Ці відключення привели, по-перше до розбалансування систем,  по-друге  до збільшення  тарифу на послугу з теплопостачання і вже не

-2-

перший рік в нашому місті це питання стоїть дуже гостро. Адже є межа, після якої існування централізованого теплопостачання ж/м Свєтлово стає неможливим.

Протягом 2010 року для опалення загальноосвітніх шкіл № 3 та 4 ж/м Свєтлово за рахунок коштів державного та міського бюджетів збудована модульна котельня, яка у опалювальному періоді 2011-2012 років забезпечила належний тепловий режим у навчальних закладах (крім випадків перемерзання конденсату природного газу у ШРП під час сильних морозів).

КП „Житловик Свєтлово” та КП „Наш Дім” виконали заплановані заходи по підготовці до зимового періоду багатоквартирних житлових будинків, але зроблений аналіз показує, що труднощі в підготовці до опалювального сезону 2011-2012 рр. були дуже великі. Головними проблемами були відсутність фінансової підтримки на виконання запланованих заходів, які б забезпечували якісну підготовку підприємств до опалювального сезону 2011-2012 років, зростання вартості матеріалів, ПММ та інші.

З метою оптимізації сфери утримання будинків та зниження витрат на надання послуг на даний час здійснена реорганізація комунальних підприємств з утримання будинків. Створено КП “Каховська керуюча компанія”, яка з 10.01.2012р. надає послуги мешканцям ж/м Свєтлово, а з 01.02.2012р. - мешканцям центральної та східної частини міста. За час роботи працівниками КП “Каховська керуюча компанія” виконано 1820 заявок по сантехнічним роботам (із них 1580 — по ж/м Свєтлово).

Певна робота була проведена і працівниками КП “Комунальне транспортне підприємство” по підтримці у належному стані міських вулиць та тротуарів під час сильних морозів, снігопаду та ожеледиці. У зимовий період виконувалось очищення а/б вулиць Мелітопольської, Пушкіна, К.Маркса, пр. Ворошилова та Будівельників. За допомогою автогрейдера здійснено очищення від снігу 129,8 км міських вулиць. Використано 26,5 т протиожеледної суміші, 6,3 т солі та 80 т піску. Для проведення робіт залучалась техніка Каховського ДЕД та ПП “Арбат”.

Багато питань не вирішено і по КВУ „Каховський водоканал”. Підприємство – неперервне енергоємне, потребує постійної уваги, має замкнутий цикл подачі води та очистки стоків. Колектив виконує всі завдання, які потрібні по технології. Як і у теплопостачальних підприємств основна  проблема – це ремонт вже замортизованих мереж, які потребують капітальних фінансових затрат (це показала і аварія на гасильному колодязі колектору по вул. Першотравневій та ділянки самого колектору). Так, протягом опалювального періоду працівниками підприємства ліквідовано 15 поривів на магістральних мережах та 65 поривів водопроводу у приватному секторі.

Незважаючи на те, що підприємство усі проблемні питання, які пов’язані з поточним ремонтом намагається вирішувати самостійно, залишаються невирішеними такі проблеми: реконструкція очисних споруд та несвоєчасні розрахунки теплопостачальних організацій за спожиту воду (КП “Котельщик” - заборгованість складає 1599,9 тис.грн., КПТМ “Каховтеплокомуненерго” - 401,5   тис.грн.).   Вказана   заборгованість   є    однією    з    причин    того,    що

-3-

підприємство не має можливості виконувати поточні та капітальні ремонти систем водопостачання, водовідведення та очисних споруд.

Теплопостачальним підприємствам необхідно здійснити звірку з газопостачальною організацію щодо використаного природного газу, погодити питання щодо різниці в тарифах за опалювальний період 2011-2012 років, розробити та затвердити графіки реструктуризації заборгованості за спожитий газ та воду і забезпечити повні (100%) розрахунки в термін до 01.07.2012р.

Всім керівникам комунальних підприємств необхідно проаналізувати роботу підприємств в опалювальний період та в термін до 15.04.2012р. розробити і затвердити заходи по підготовці до роботи в наступному осінньо-зимовому періоді.

Начальник відділу

міського господарства                                                        В.П. Нагорний