КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 25.12.2015 | м. Каховка | № 235-р |
| --- | --- | --- |

Про завершення в місті

технічної інвентаризації

та приведення в стан готовності

захисних споруд цивільного захисту

Відповідно до статті 32 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1473-р “Про підготовку та проведення у 2009-2015 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)”, керуючись пунктами 14, 16 Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), затверджених Наказом МНС № 390 від 10.06.2009 року, статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”:

1. Для організації заходів, пов’язаних із проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (далі - ЗСЦЗ), які належать до сфери управління  виконавчих  органів міської ради, а також координації дій об’єктових інвентаризаційних комісій підприємств, які розташовані на території міста затвердити посадовий склад Каховської міської інвентаризаційної комісії (додається), особовий склад якої затверджує голова комісії.

2. Затвердити План заходів із завершення проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту міста Каховки на І квартал 2016 року (додається).

3. Затвердити План заходів із приведення захисних споруд цивільного захисту міста Каховки у стан готовності до використання за призначенням на 2016 рік (додається).

4. Керівникам підприємств, установ та організацій міста — балансоутримувачам ЗСЦЗ, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування забезпечити:

1) завершення технічної інвентаризації ЗСЦЗ відповідно до Плану заходів зазначеного у п. 2 даного розпорядження. При виконанні даних заходів керуватись Кодексом цивільного захисту України,  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року № 1473-р “Про підготовку та проведення у 2009 – 2015 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)”, Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 390 від 10.06.2009 року “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)” та Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 127 від 24.05.2011 року “Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна”.

2) приведення у стан готовності ЗСЦЗ до використання за призначенням відповідно до Плану заходів зазначеного у п. 3 даного розпорядження. Під час виконання даних заходів керуватись Кодексом цивільного захисту України, Наказом Міністерства України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 653 від 09.10.2006 року “Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час”.

3) допуск представників Каховської міської інвентаризаційної комісії на територію підприємств, в установ та організацій для проведення обстежень та перевірок.

5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 13.06.2014 року № 93-р “Про проведення в місті інвентаризацій захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)”.

6. Контроль  за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                  А.А. Дяченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

25.12.2015        №   235-р

С К Л А Д

Каховської міської інвентаризаційної комісії

- голова комісії - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

- заступник голови комісії - начальник відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла;

- секретар комісії - головний спеціаліст відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла;

Члени комісії:

- начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор міста;

- начальник фінансового управління;

- начальник відділу економіки, комунального майна та землі;

- начальник юридичного відділу;

- начальник Каховського міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Херсонській області;

- начальник Каховського бюро технічної інвентаризації (за згодою).

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

25.12.2015     №   235-р

План заходів

із завершення проведення технічної інвентаризації

захисних споруд цивільного захисту міста Каховки

на І квартал 2016 року

| № | Захід | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скласти перелік не проінвентаризованих ЗСЦЗ та надати його голові міської інвентаризаційної комісії. | До 06 січня 2016 року | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла |
| 2 | Провести організаційну нараду з керівниками підприємств, установ та організацій у власності яких знаходяться не проінвентаризовані ЗСЦЗ. | До 15 січня 2016 року | Голова міської інвентаризаційної комісії, відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла |
| 3 | Укласти договори з Каховським бюро технічної інвентаризації про виготовлення технічної документації на захисні споруди як об’єкт нерухомого майна та формування інвентаризаційної справи. | До 01 лютого 2016 року | Керівники підприємств, установ та організацій — власники ЗСЦЗ |
| 4 | На підставі укладених договорів провести технічне обстеження захисних споруд як об’єктів нерухомого майна та сформувати інвентаризаційні справи. | До 11 березня 2016 року | Каховське бюро технічної інвентаризації |
| 5 | У разі виявлення не існуючої (помилково облікованої), непридатної до використання або зруйнованої ЗСЦЗ підготувати та направити до Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації пакет документів для виключення з обліку даної захисної споруди. | До 31 березня 2016 року | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, Каховське міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Херсонській області, Каховське бюро технічної інвентаризації |
| 6 | Після проведення технічної інвентаризації захисних споруд надати до виконавчого комітету копію технічного паспорту. | Протягом тижня після завершення інвентаризації | Керівники підприємств, установ та організацій — власники ЗСЦЗ |
| 7 | На підставі отриманих від балансоутримувачів технічних паспортів на ЗСЦЗ уточнити та оновити паперові та електроні облікові документи на захисні споруди цивільного захисту. | До 25 березня 2016 року | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла |
| 8 | Надати оновлену інформацію про ЗСЦЗ міста до Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації та до Каховського міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Херсонській області. | До 31 березня 2016 року | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла |
| 9 | У разі відмови власників від визнання у них на балансі захисних споруд та від проведення їх технічної інвентаризації підготувати та надати до Каховської міжрайонної прокуратури пакет документів, для вжиття відповідних заходів до зазначених власників. | До 31 березня 2016 року | Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, юридичний відділ |

Начальник відділу

міського господарства,

надзвичайних ситуацій, обліку житла                                        М.С. Шимолін

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

25.12.2015    №   235-р

План заходів

із приведення захисних споруд цивільного захисту міста Каховки

у стан готовності до використання за призначенням на 2016 рік

1. Керівникам підприємств, установ та організацій міста — власників захисних споруд цивільного захисту:

1.1) створити формування з обслуговування захисних споруд. Розробити функціональні обов’язки особового складу формувань і дії їх ланок (окремих постів) за командами та сигналами ЦЗ.

Термін:

до 18 січня 2016 року.

1.2) провести планові огляди ЗСЦЗ;

Термін:

до 08 лютого 2016 року.

1.3) затвердити річний і перспективний план ремонту ЗС. Копію планів надати до виконавчого комітету.

Термін:

до 22 лютого 2016 року.

1.4) забезпечити вільний доступ усередину приміщень ЗС. Для цього підходи до зовнішніх дверей,  двері  і  сходові  марші утримувати у справному стані,  очищати від бруду і сміття,  а у зимовий час - від снігу і льоду.

Термін:   постійно.

1.5) вивісити біля вхідних дверей таблички розміром 60х50 см із зазначенням місць зберігання ключів, відповідальної особи, її адреси і телефону, а також номера споруди.

Замки від дверей і ставень повинні мати не менше двох комплектів ключів. Один комплект ключів зберігається у відповідальної особи, інший (в опечатаному вигляді) - у чергового по цеху, диспетчера, техніка-доглядача будинку або іншої посадової особи, адреса якої і телефон також  зазначаються  на  вхідній табличці.

Термін:

до 01 березня 2016 року.

1.6)визначити місця розміщення мішків для збору сухих відходів з розрахунку 1л/д на одну особу;

Термін:

до 01 березня 2016 року.

1.7) обладнати аварійні виходи із ЗС;

Термін:

до 06 червня 2016 року.

1.8) провести ремонт огороджувальних конструкцій (перекриття (покриття), стін, підлоги, а також захисно-герметичних і герметичних дверей та ставней) та забезпечити їх гідроізоляцію;

Термін:

до 04 липня 2016 року.

1.9) проводити перевірку герметичності укриття з оформленням відповідної довідки (додаток 4 до Наказу МНС № 653 від 09.10.2006р.);

Термін:

не рідше 1 разу

на квартал.

1.10) забезпечити електропостачання укриття від мережі міста (підприємства) та захист електричних освітлювальних мереж від перевантажень.

Провести перевірку дизельних електростанцій (ДЕС), усунути виявлені недоліки та створити запас пально-мастильних матеріалів. В разі відсутності ДЕС передбачити місцеві джерела освітлення від переносних електричних ліхтарів, акумуляторних світильників тощо.

Термін:

до 01 серпня 2016 року.

1.11) передбачити засоби телефонного та радіозв'язку;

Термін:

до 01 вересня 2016 року.

1.12) перевірити справність та усунути виявлені недоліки в роботі системи вентиляції.

В разі відсутності системи вентиляції ЗС розглянути питання поступового її обладнання та можливість виділення коштів на дані заходи.

Термін:

до 01 жовтня 2016 року.

1.13) передбачити у вигляді самостійного відгалуження від загальної  опалювальної мережі будівлі систему опалення приміщень ЗС, яка відключається при заповненні укриття людьми.

Запірну арматуру  на  вводах подавального та зворотного трубопроводів установити у межах сховища.

Трубопроводи теплопостачання пофарбувати у коричневий колір.

Термін:

до 01 жовтня 2016 року.

1.14) передбачити систему водопостачання від зовнішньої або внутрішньої водопровідної мережі з улаштуванням на вводі усередині ЗС запірної арматури і зворотного клапана.

При відсутності водопроводу встановити ємкості запасу питної води з розрахунку 3л/д на одну особу, що повинні бути обладнані покажчиками води і мати люки для можливості очищення і фарбування внутрішніх поверхонь.

Трубопроводи системи водопостачання пофарбувати у зелений колір.

Термін:

до 01 жовтня 2016 року.

1.15) передбачати вбиральні з відведенням стічних вод у зовнішню  каналізаційну мережу по самостійних випусках самопливом або шляхом перекачування з установкою засувки усередині укриттів та аварійні резервуари для збору стоків.

Провести перевірку справності системи каналізації з випробовуванням вентилів і засувок.

Трубопроводи каналізації пофарбувати у чорний колір.

Термін:

до 01 жовтня 2016 року.

1.16) не допускати такого температурно-вологісного режим у ЗС, при якому можливе утворення конденсату;

Термін:

постійно.

1.17) виконати косметичний ремонт приміщень ЗС;

Термін:

до 01 листопада 2016 року.	1.18) усі розетки у ЗС обладнати трафаретними позначеннями: “220 Вт”, “Радіо”, “Телефон”;

Термін:

до 01 листопада 2016 року.

1.19) забезпечити комплектування укриття відповідно до Переліку майна,  необхідного для укомплектування захисної споруди (додаток 10 до Наказу МНС № 653 від 09.10.2006р.);

Термін:

до 01 грудня 2016 року.

1.20) провести тренування формувань з обслуговування ЗС

Термін:

до 01 грудня 2016 року.

1.21) забезпечити належне ведення документації з утримання ЗС ЦЗ відповідно  до переліку наведеного у Додатку 15 до Наказу МНС № 653 від 09.10.2006р.

Термін:

постійно.

1.22) надати інформацію до виконавчого комітету про виконання даного Плану;

Термін:

до 19 грудня 2016 року.

2. Каховському міськрайонному управлінню ГУ ДСНС України у Херсонській області:

2.1) здійснювати постійний контроль за станом готовності ЗСЦЗ;

2.2) затвердити річний план та організувати проведення комплексних перевірок (спеціального огляду) ЗСЦЗ;

2.3) забезпечити своєчасне надання до виконавчого комітету актів перевірок.

3. Відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла міської ради:

3.1) тримати на постійному контролі виконання даного плану заходів;

3.2) надати до 29 грудня 2016 року інформацію про виконання плану міському голові.

Начальник відділу

міського господарства,

надзвичайних ситуацій, обліку житла                                        М.С. Шимолін