КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

7 сесії VІІ скликання

| 29.01.2016 | м. Каховка | № 95/7 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання міської Програми

розроблення планувальної документації

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури Кантової Т.В. про хід виконання міської Програми розроблення планувальної документації (затверджена рішенням сесії міської ради від 27.10.2011 р. № 296/18 ,,Про затвердження  міської  програми  розроблення  планувальної документації"), керуючись  ст.26 ч. 1 п.42 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури Кантової Т.В. про хід виконання міської Програми розроблення планувальної документації взяти  до  відома (додається).

2.  Затвердити оновлений систематизований план реалізації Програми ( додається).

3. Фінансовому управлінню (Гончаров О.А.) та  відділу містобудування та архітектури (Кантова Т.В.) прийняти всі заходи для виконання програми.

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пуляєва П.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, земельних відносин та використання майна територіальної громади міста ( Гончарова Т.С.).

Міський голова                                                	                        А.А.Дяченко

Додаток

рішення сесії міської ради

29.01.2016  № 95/7

Інформація

Про хід виконання міської Програми розроблення планувальної

документації

Програма розроблення планувальної документації (далі Програма) спрямована на забезпечення з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів сталого розвитку території міста, який  передбачає соціально, економічно і екологічно збалансований розвиток міста, спрямований на створення економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища населення.

Програма розроблена, відповідно до ст. 16, 17, 18, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Метою Програми є визначення принципових вирішень питань розвитку, планування, забудови міста,  планувальної організації та розвитку території, визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Інструментом регулювання планування територій є містобудівна документація.  На місцевому рівні  планування територій здійснюється шляхом розроблення та затвердження наступної містобудівної документації: генерального плану міста, плану зонування території і детальних планів території.

Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста. Генеральний план м. Каховки, розроблений Українським державним проектно-виробничим об'єднанням «Гіпроград» в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських , приватних інтересів та затверджений рішенням сесії міської ради від 09.12.1998 р. № 55/7, виконаний на паперових носіях.

Згідно з п.8 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» строк дії генерального плану міста не обмежується. Та на даний час генеральний план м. Каховки потребує переводу картографо – геодезичної основи  з паперових носіїв у векторну цифрову форму в системі координат УСК – 2000.

Згідно з інформаційним листом Державного підприємства Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” від 25.02.2014 р. на відповідний запит виконавчого комітету міської ради уточнені формулювання необхідних проектних робіт, їх вартості та терміни виконання:

1. Актуалізація топографічних матеріалів в системі координат УСК-2000  в М 1 : 2000 території забудови площею 1224,0 га та території резерву площею 400,0 га .

2. Зміни до генерального плану м. Каховки, в тому числі розробка інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період.

3. Розробка інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний період.

4. Виконання історико-архітектурного опорного плану м. Каховки , як міста, що увійшло до списку історичних населених місць України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878.

5. План зонування території міста Каховки.

План зонування території розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва , зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико - культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.

Виконавчим комітетом міської ради було  прийнято рішення від 09.09.2011 р. «Про розробку плану зонування території міста Каховки», виділені необхідні кошти з місцевого бюджету, розроблено план зонування території м. Каховки ПАТ «ХЕРСОН –ДІПРОМІСТО».

Дані роботи виконані , незважаючи на те, що  набрання чинності п. 3, 4 ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме  «У разі відсутності плану зонування або детального плану території передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється. Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детального плану території забороняється» перенесено з 1 січня 2012 року на 1 січня 2013 р. (зміни від 17.11.2011 р. № 4052-ΙV).

План зонування території м. Каховки  був професійно, колегіально розглянутий на засіданні архітектурно-містобудівної ради від 20.12.2011 р., з наступним проведенням громадських слухань, опублікуванням на офіційному веб-сайті міської ради  та прийняттям рішення міської ради від 29.03.2012 р. № 457/26 «Про затвердження плану зонування території міста Каховки».

Детальний план території уточнює положення генерального плану міста та визначає планувальну організацію і розвиток території та визначає :

- принципи планувально-просторової організації забудови;

- червоні лінії та лінії регулювання забудови;

- функціональне призначення, режим та параметри забудови однією чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;

- містобудівні умови та обмеження ( у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

- потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх знаходження;

- доцільність , обсяги, послідовність реконструкції забудови;

- черговість та обсяги інженерної підготовки території;

- систему інженерних мереж;

- порядок організації транспортного і пішохідного руху;

- порядок комплексного благоустрою та озеленення.

На даний час маємо потребу в корегуванні детального плану території мікрорайону східної частини міста на площі 24,4 га.

Систематизований план реалізації Програми (оновлений)

| № п/п | Найменування проектних робіт | Строк виконання проектних робіт | Орієнтовна вартість проектних робіт, тис грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | План зонування території міста | 2011 р | 67,0 | Виконано, кошти виділені з місцевого бюджету |
| 2. 3. | Генеральний план міста Актуалізація топографічних матеріалів в системі координат УСК-2000 в М 1: 2000 території забудови площею 1224,0 га та території резерву площею 400,0 га. Зміни до генерального плану міста, в тому числі розділ ІТЗЦО (інженерно-технічні заходи цивільної оборони) на мирний час. Виконання історико-архітектурного опорного плану м. Каховка. | 2016 р. 2016 р. 2017 р. | 225,0 323,0 100,0 | Вартість робіт орієнтовна за інформацією сертифікованого суб´єкта підприємницької діяльності. Вартість робіт орієнтовна за інформацією Державного підприємства Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” Вартість робіт орієнтовна за інформацією приватного акціонерного товариства “ХЕРСОН- “ДІПРОМІСТО” |
| 4. | Корегування детального плану території мікрорайону східної частини міста . | IV квартал 2016 р. | 100,0 |  |

Наявність містобудівної документації ( оновленого генерального плану міста зі змінами, плану зонування території, відкорегованого детального плану території мікрорайону східної частини міста) буде сприяти   прийняттю   управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення міста, захисту території від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, запобігання надмірній концентрації на певній території населення та об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, ефективного і надійного функціонування об’єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне використання природних ресурсів, об’єктів історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського призначення , водних ресурсів.

Вищезгадана містобудівна документація, розроблена на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК – 2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва стане основою для формування бази даних містобудівного кадастру, забезпечить доступність матеріалів шляхом його розміщення на веб – сайті міської ради та у міських періодичних друкованих засобах масової інформації.

Публічні інформаційні ресурси містобудівного кадастру, кадастрові довідки, паспорти містобудівних об'єктів будуть характеризувати потенційним забудовникам діючі на території міста містобудівні регламенти, умови провадження містобудівної діяльності, містобудівні умови і обмеження, а також вимоги та обмеження щодо використання земельних ділянок і розташованих на них об’єктів нерухомості.

Фінансування робіт з планування території міст здійснюється за рахунок коштів державного та міського бюджетів або з інших джерел, не заборонених законом.

Виконання заходів Програми контролюється міською радою згідно з рішенням сесії, яким вона затверджена.

Реалізація Програми здійснюється міськвиконкомом, який в нормативно-правових питаннях взаємодіє з управлінням містобудування та архітектури  обласної державної адміністрації.

Головний спеціаліст відділу

містобудівання та архітектури                                                     Т.В.Кантова