Інвестиційна програма на 2017рік

КВУ «Каховський водоканал»

Загальні положення

З метою безперебійного забезпечення населення питною водою заплановано поетапне виконання технічного переоснащення  свердловин з встановленням насосних агрегатів ЕЦВ-10-120-60, ЕЦВ-12-255-30, розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію водогону по вул. Соборності та улаштування переходу водопровідної мережі по вул. Мелітопольська.

Підприємством заплановано виконання комплексу заходів щодо реконструкції системи водовідведення та станції сирого осаду очисних споруд.

Заходи спрямовані на модернізацію каналізаційних насосних станцій № 4,5,6,7  з технічним переоснащенням зношеного та морально застарілого устаткування на енергозберігаюче і безпечне в експлуатації, а саме заміна фекальних насосів та шаф управління до них. Реконструкція насосної станції сирого осаду на очисних спорудах з заміною насосного обладнання та шаф управління до них. Це дозволить підприємству знизити питомі витрати, поліпшити якість наданих послуг з централізованого водопостачання, водовідведення та очистки стоків.

Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Згідно фінансового плану на 12 місяців  2017  року до інвестиційної програми заплановано виконання заходів на загальну суму 1093,66 тис. грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 326,27 тис. грн;

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 661,59 тис. грн.

- здійснення заходів до очисних споруд на загальну суму 105,8 тис. грн.

До складу інвестиційних витрат на період 2017 року до заходів з водопостачання увійшли заходи щодо технічного переоснащення свердловин з встановленням насосів на суму 253,49 тис.грн., розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію водогону по вул. Соборності на суму 28,0 тис.грн, улаштування переходу водопровідної мережі по вул. Мелітопольська на суму  44,78 тис.грн.

До заходів з водовідведення увійшли заходи зі зниження питомих витрат, де заплановано витрати на реконструкцію КНС № 4,5,6,7 на загальну суму 484,15 тис.грн. Технічне оснащення каналізаційних мереж, придбання машин для обстеження та прочистки каналізаційних ліній на суму 177,44 тис.грн.

До заходів щодо реконструкцію насосної станції сирого осаду на очисних спорудах з заміною насосного обладнання  заплановано  витратити  на  загальну суму  105,8 тис. грн.

Адміністрація КВУ «Каховський водоканал»