КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

54   сесії   VI   скликання

| 29.05.2014 | м. Каховка | № 1071/58 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання  Програми по

запобіганню та ліквідації випадків

підтоплення території міста

поверхневими водами на період

2012-2017 р.

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу містобудування та      архітектури Нікуліної Т.І.  про хід виконання Програми по запобіганню та ліквідації випадків підтоплення території міста поверхневими водами на період 2012-2017 р., керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Хід виконання  Програми по запобіганню та ліквідації випадків       підтоплення території міста поверхневими водами на період 2012-2017 р. визнати  задовільним (інформація додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Гаврилюк К.Я.) передбачити в міському бюджеті на 2015-2017 роки кошти для співфінансування Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, земельних відносин та використання майна територіальної громади міста (Філіпчук О.В.).

Секретар ради                                                                 О.А.Гончаров

Додаток

до рішення сесії міської ради

29.05.2014  № 1071/58

Інформація

про    хід виконання  Програми по запобіганню та ліквідації випадків підтоплення  території міста поверхневими водами на період 2012-2017р.

На сесії Каховської міської ради від 22.02.2012 р. № 424/24 була прийнята  Програма по запобіганню та ліквідації випадків підтоплення  території міста поверхневими водами на період 2012-2017р.

Необхідність її розробки пов’язана з розташуванням міста Каховки на березі Каховського водосховища  з природним ухилом рельєфу прилеглих до міста територій, що сприяє підтопленню  як існуючої, так і перспективної забудови зливовими та талими водами.

Починаючи з 1984 р. територія міста піддавалася затопленню як в осінньо-зимові, так і в літні періоди з періодичністю в 2,5 – 3 роки з великим або меншим масштабом затоплення і їхніми наслідками.

Дана Програма розроблена для запобігання і ліквідації наслідків підтоплення території міста поверхневими водами з земель угідь Каховського району, земель запасу міста (перспективної забудови), що знаходяться в межах міста, а так само з водозбірних площ існуючої забудови (селитебної, промислових і комунальних зон).

Зливові і паводкові води, збираючись на водозбірних площах сільгоспугідь Каховського району, рухаються убік Каховського водоймища через резервні землі міста  (перспективна забудова), по існуючій забудові, що завдає шкоди сільськогосподарським культурам, родючому шару сільгоспугідь, існуючій забудові в промислових, селітебних і комунальних зонах, у зелених зонах загального користування , благоустрою і берегоукріпленню. Зливові і паводкові води, змиваючи з полів і виноградників хімікати, у тому числі ядохімікати і пестициди, наносять непоправний збиток екології міста, в тому числі і водоносним шарам, що використовуються для питного водопостачання.

Існують  три напрямки руху зливових і паводкових вод :

1. З водозбірних площ Каховського району, що знаходяться на схід автодороги Каховка - Генічеськ, перехід через вул. Мелітопольську в районі між АЗС ТОВ «Авіас» і гаражним товариством «Схід» із затопленням індивідуальної забудови на початку вул. Мелітопольської, далі – по землях ДП « Каховське лісове господарство» в Каховське водосховище.

2. З водозбірних площ полів Каховського району , починаючи від об’їзної дороги і між автодорогою Каховка – Генічеськ і Семенівське шосе, із полів, розташованих на землях запасу міста через вул. Мелітопольську в районі «Агроспецпостач». Далі потік розділяється на два , один – по вул. Суворова , другий – західніше огородження ВАТ «Каховське АТП – 16506», і    далі – у   Каховське      водосховище. Затоплюються площі східніше цвинтаря, частина промислових підприємств промбази, індивідуальний житловий сектор.

3. З водозбірних площ Каховського району від об’їзної дороги і південної промбази між Семенівським шосе і Чаплинським шосе вздовж консервного заводу ПрАТ «Чумак» із підтопленням водозабірних споруджень, частини перспективної забудови V черги ж/м Свєтлово та існуючої індивідуальної забудови в районі гаражного

2

товариства «Аеропорт», із подальшим поділом потоків на  два: перший – навколо заводу «Сільгоспагрегат», з частковим підтопленням його території у район меморіалу «Вічний вогонь» і в Каховське водосховище, другий  - через вул. К.Лібкнехта в районі перехрестя з пр. Будівельників із підтопленням підземних комунікацій, підвалів багатоповерхової забудови ж/м Свєтлово, а також прибудинкових  територій північніше пр. Будівельників. Частина води проходить по існуючій зливовій каналізації (південна продбаза – Свєтлово) через відстійники незакінчених будівництвом очисних споруд в Каховське водосховище.

Існуюча зливова каналізаційна мережа міста розташована тільки в центральній частині міста та у південній промбазі, включаючи частину житлового масиву Свєтлово, не в змозі по своїй пропускній спроможності  забезпечити своєчасне і повне скидання води в Каховське водосховище, а так само необхідне очищення. Відсутність мережі зливової каналізації на більшій частині території міста може привести до непоправних наслідків.

Способи розв’язання викладених проблем наступні:

- розробка проекту мережі зливової каналізації з очисними спорудами;

- будівництво зливової каналізації (поетапне) і очисних споруд зливової каналізації;

- ремонт (реконструкція) або підключення існуючої мережі зливової каналізації центральної частини міста через напірні колектори до магістралі зливової каналізації, що проектується;

- запропоноване місце прокладки магістралі зливової каналізації: від гаражного товариства «Схід» (вул. Мелітопольська) по вул. Промисловій (східна промбаза), по вул. Чкалова, по вул. К.Лібкнехта, пр. Будівельників, очисні споруди, скидання в Каховське водоймище. Орієнтовний діаметр магістрального з/бетонного трубопроводу 800-1500-2000 мм. Орієнтовна протяжність магістрального трубопроводу 7,65 км.

Реалізацію  проекту будівництва зливової каналізації пропонується розбити на наступні черги:

Перша черга – очисні споруди і магістраль від очисних споруд до вул. Козацької.

Друга черга –  по вул. К.Лібкнехта     від вул. Козацької до вул. Чкалова і до вул.Свердлова.

Третя черга – від вул. Свердлова по вул. Чкалова, по вул. Промисловій до вул. Декабристів.

Четверта черга – від вул. Декабристів по вул. Промисловій, по вул. Козацькій і до вул. Мелітопольської в районі гаражного товариства «Схід».

П’ята черга – будівництво двох насосних і напорного колектора до проектної магістралі по вул. Чкалова.

В 1996 році проектним інститутом Гідроводхоз розроблений проект будівництва зливової каналізації для всього міста Каховки з будівництвом КНС.

На даний час потрібно корегування даного проекту, на що потрібні кошти в сумі 1 млн. 230 тис.грн., на будівництво орієнтовна потреба коштів  - 23 млн грн. (розрахунки станом на 05.2013 р.). По даному питанню щодо виділення коштів з бюджету неодноразово звертались до центральних органів влади.

На даний час прокладено з/бетонного трубопроводу діаметром 800-2000 мм від майданчику колишнього заводу ЗБВ до Чаплинського шосе – 2,5 км, від будинку по вул. К.Лібкнехта, 128 до ЦРЛ – 0,8 км, від ЦРЛ до гаражного товариства – розрив трубопроводу – 0,3 км, від гаражного товариства до очисних споруд -  0,5 км.

3

За 2010 - 2011 роки  комунальним підприємством «Комунальне транспортне підприємство» проведені очисні роботи  (1360 метрів) зливових каналізаційних мереж.

На даний час існуюча зливова каналізаційна мережа знаходяться в робочому стані.

Постійно прочищаються  зливові приймальники : вул. Першотравнева – 4 шт., вул. Освіти – 3 шт., пр-т Будівельників – 6 шт., вул. Пушкіна – 4 шт., вул. Луначарського – 4 шт., вул. Мелітопольська – 3 шт., вул. Набережна – 7 шт, вул. І.Золіна – 11 шт., вул. Осєтрова – 4 шт.

В 2012 р. прочищено зливові приймальники : вул. Першотравнева — 4 шт., вул. Освіти- 3 шт,  пр. Будівельників	 - 6 шт., вул. Пушкіна — 4 шт., вул.Луначарського — 4 шт., вул.Мелітопольська — 3 шт., вул. Набережна- 7 шт.

В 2013 р. прочищено зливові приймальники : вул.Луначарського — 2 шт., вул. Мелітопольська — 4 шт., вул.Набережна — 8 шт., вул. Пушкіна — 5 шт., пр. Будівельників — 4 шт., вул. Першотравнева — 3 шт., вул. Леніна — 4 шт., вул. Освіти — 2 шт., вул. К.Лібкнехта — 3 шт., вул. Червоноармійська — 2 шт., пр. Будівельників — 3 шт., вул. Осетрова — 3 шт.

Виконання  Програми запобігання і ліквідації підтоплень території міста поверхневими водами  потребує фінансування за рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджетів, залучення   коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста , інших джерел не заборонених законодавством – в цілому потребує близько 50 млн.грн.

Виконання заходів Програми контролюється міською радою згідно з рішенням сесії, яким вона затверджена.

Реалізація Програми здійснюється органами місцевого самоврядування, виконавчими органами ради, в нормативно-правових питаннях здійснюється взаємодія з управлінням регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

Головний спеціаліст відділу містобудування

та архітектури                                                                                                 Т.І.Нікуліна